|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к аналитической записке |

**Информация о недостатках исполнения расходов**

**главными распорядителями средств федерального бюджета**

Таблица 1

**Низкий уровень исполнения направлений расходов**

| **ГРБС** | **Уровень исполнения направлений расходов** |
| --- | --- |
| ФАДН России | На низком уровне исполнены расходы на предоставление субсидий на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 804,5 млн. рублей, или 36 % показателя сводной росписи с изменениями); субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (6,8 млн. рублей, или 2,2 %) |
| Росморречфлот | В рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года не исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в связи с поздним заключением государственного контракта («Строительство парома для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск. Строительство железнодорожного парома проекта CNF19M») (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 1 000,0 млн. рублей, или 100 %); на низком уровне исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности по госпрограмме «Развитие транспортной системы» в рамках ведомственных проектов «Развитие инфраструктуры морского транспорта» (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год в целом составил 6 542,9 млн. рублей, или 47,7 %) и «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» (3 003,7 млн. рублей, или 35,1 %) |
| Росавиация | По госпрограмме «Развитие транспортной системы» на низком уровне исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 6 465,1 млн. рублей, или 35,7 %) и создания объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (2 288,3 млн. рублей, или 27,9 %) |
| Минкультуры России | По госпрограмме «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы в рамках основного мероприятия «Развитие музейного дела» на низком уровне исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 2 441,0 млн. рублей, или 64,6 %), в рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» на низком уровне исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 9 260,2 млн. рублей, или 81,5 %) и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (4 598,6 млн. рублей, или 45,8 %) |
| Роснедра | В рамках госпрограммы«Воспроизводство и использование природных ресурсов» на низком уровне исполнены расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год в целом составил 4 336,3 млн. рублей, или 21 %) |
| Минспорт России | По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» в рамках подпрограммы «Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» на низком уровне исполнены расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 3 890,3 млн. рублей, или 76,7 %), на предоставление субсидии ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на осуществление функций застройщика по строительству и реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года (508,9 млн. рублей, или 12,1 %) и не предоставлена субсидия организации на финансовое обеспечение деятельности по реализации мероприятий, направленных на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (481,6 млн. рублей); в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» для реализации основного мероприятия «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе на территории Дальнего Востока» на низком уровне исполнены расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», г. Псков, в рамках программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году» (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 487,4 млн. рублей, или 70 %) и субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (938,9 млн. рублей, или 23,5 %) |
| Росводресурсы | На низком уровне исполнены расходы на предоставление субсидий на мероприятия ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 715,1 млн. рублей, или 15,6 %); субсидий на завершение строительства и реконструкции объекта «Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО» (116,5 млн. рублей, или 55,1 %) и на предоставление субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (388,3 млн. рублей, или 23 %) |
| Минэкономразвития России | Не исполнены расходы на обеспечение деятельности Правительственного комплекса на территории Московского международного делового центра  «Москва - Сити» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 5 699,9 млн. рублей, или 100 %); на низком уровне исполнены расходы на предоставление субсидий на реализацию мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 7 632,8 млн. рублей, или 10,3 %), субсидий некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (3 806,1 млн. рублей, или 39,5 %), субсидии АО «Российский экспортный центр», г. Москва, на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, предоставляемым коммерческими банками (1 405,0 млн. рублей, или 88,3 %), субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (589,4 млн. рублей, или 73,2 %) |
| Минюст России | В рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» практически не исполнены расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 370,2 млн. рублей, или 99 %), на низком уровне исполнены расходы на денежные компенсации истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским Судом по правам человека (объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 245,6 млн. рублей, или 24,2 %) |

Таблица 2

**Наибольшие объемы неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год**

| **ГРБС** | **Неисполненные бюджетные ассигнования** |
| --- | --- |
| Минфин России | Объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2018 год составил 186 554,6 млн. рублей, или 3,3 %. Нераспределенные резервные средства составили 156 117,0 млн. рублей, из них бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации составили 99 175,3 млн. рублей, резервного фонда Президента Российской Федерации – 4 682,2 млн. рублей, на пенсионное и социальное обеспечение населения для финансового обеспечения отдельных видов социальных выплат (услуг) в случае недостаточности бюджетных ассигнований, образовавшейся в ходе исполнения бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации – 15 818,0 млн. рублей, на реализацию основного мероприятия «Осуществление производственно-технологической деятельности в космической отрасли» в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» – 14 657,9 млн. рублей, на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» – 6 307,9 млн. рублей.  В рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» неисполненныебюджетные ассигнования на предоставление субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», г. Москва, на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) составили 5 842,7 млн. рублей, или 99 %.  Экономия по расходам на обслуживание государственного и муниципального долга составила 33 298,9 млн. рублей, из них по подразделу «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» – 4 952,2 млн. рублей, или 0,9 %, по подразделу «Обслуживание государственного внешнего долга» – 28 346,7 млн. рублей, или 11,9 % |
| Госкорпорация «Роскосмос» | Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 27 976,9 млн. рублей, или 16,1 %. Из них в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» неисполненные бюджетные ассигнования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составили 10 926,8 млн. рублей, или 48,8 %, на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа – 6 376,2 млн. рублей, или 99,3 %; в рамках реализации мероприятий Федеральной космической программы России на 2016 - 2025 годы – 6 542,5 млн. рублей, или 12,3 %, и 1 217,0 млн. рублей, или 54,3 %, соответственно |
| Минпромторг России | Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 23 884,6 млн. рублей, или 6,1 %. Из них по госпрограмме «Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы» в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка российских организаций самолетостроения» неисполненные бюджетные ассигнования на предоставление субсидии изготовителям воздушных судов на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации составили 3 992,3 млн. рублей, или 99,7 %; по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в рамках основного мероприятия «Развитие автомобилестроения» неисполненные бюджетные ассигнования на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для нужд организаций, определенных Федеральным медико-биологическим агентством, а также Министерством здравоохранения Российской Федерации в субъектах Российской Федерации составили 2 500,0 млн. рублей, или 64,9 %, на закупку школьных автобусов – 2 500,0 млн. рублей, или 100 %, на закупку школьных автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 2 500,0 млн. рублей, или 74,1 %, на закупку автомобилей скорой медицинской помощи – 2 482,5 млн. рублей, или 99,3 % |

Таблица 3

**Исполнение расходов главными распорядителями за 11 месяцев 2018 года и**

**за 2018 год в целом**

| **ГРБС** | **Неисполненные бюджетные ассигнования** |
| --- | --- |
| Росимущество | Исполнение расходов на предоставление взноса в уставный капитал ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва за 11 месяцев 2018 года составило 20 %, за 2018 год в целом – 100 %; на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за 11 месяцев 2018 года – 69,1 %, за 2018 год – 89,4 % |
| Минвостокразвития России | За 11 месяцев 2018 года не предоставлен имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, по итогам года предоставлен в полном объеме (10 604,0 млн. рублей); исполнение расходов на предоставление субсидии на развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития резидентам, инвесторам и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и свободным портом Владивосток за 11 месяцев 2018 года составило 50,2 %, за 2018 год – 100 %; на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа за 11 месяцев 2018 года составило 49,1 %, за 2018 год – 98,6 % |
| Минкомсвязь России | За 11 месяцев 2018 года не осуществлялась реализация мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы», за 2018 год исполнение расходов составило 100 %; за 11 месяцев 2018 года не предоставлены взнос в уставный капитал АО «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург и субсидии бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий по созданию информационно-коммуникационных и телекоммуникационных систем для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, по итогам года предоставлены в полном объеме (1 000,0 млн. рублей и 284,6 млн. рублей соответственно); исполнение расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд за 11 месяцев 2018 года составило 50,7 %, за 2018 год – 96,1 %; на предоставление субсидий бюджету Красноярского края на софинансирование мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске за 11 месяцев 2018 года составило 16,3 %, за 2018 год – 99,98 % |

Таблица 4

**Исполнение отдельных расходов в 2018 году на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2017 году, в отношении которых решениями Правительства Российской Федерации продлен срок завершения расчетов**

| **ГРБС** | **НПА об обеспечении в 2018 году завершения расчетов по неисполненным обязательствам**  **2017 года** | **Исполнение расходов по завершению расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года** |
| --- | --- | --- |
| ФМБА России | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 мая 2018 г. № 986-р ФМБА России обязано обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **368,2 млн. рублей** по государственным контрактам в отношении объекта капитального строительства «Строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда на базе ФГУП Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России. Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11». | Изменения в сводную роспись на 2018 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов, внесены 5 марта 2018 года по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **368,2 млн. рублей. В 2018 году исполнение расходов не осуществлялось** |
| Минпром-торг России | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 1063-р Минпромторг России обязан обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **250,0 млн. рублей** по государственным контрактам в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов», г. Москва». | Изменения в сводную роспись на 2018 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на оплату указанных государственных контрактов, внесены 5 марта 2018 года по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **250,0 млн. рублей**. С учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования составили 500,0 млн. рублей. **В 2018 году исполнение расходов не осуществлялось** |
| Госкорпо-рация «Рос-космос» | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. № 1006-р Госкорпорация «Роскосмос» обязана обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **463,0 млн. рублей** по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы». | Изменения в сводную роспись на 2018 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на оплату указанного государственного контракта, внесены 28 февраля 2018 года по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **463,0 млн. рублей**. **В 2018 году исполнение расходов по указанному направлению расходов составило 125,7 млн. рублей, или лишь 27,2 %** |
| Минэнерго России | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. № 499 Минэнерго России обязан обеспечить не позднее 25 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в отношении объекта капитального строительства «Многоэтажные нежилые общественные здания, расположенные в г. Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, д. 23, строение 2» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России в размере **30,6 млн. рублей**. | Изменения в сводную роспись на 2018 год на увеличение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов внесены 27 февраля 2018 года по подразделу «Топливно-энергетический комплекс» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **30,6 млн. рублей. В 2018 году исполнение расходов не осуществлялось** |

Таблица 5

**Информация об отдельных неисполненных ЛБО по контрактуемым расходам, увеличенным в связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ**

(млн. рублей)

| **ГРБС** | **Неисполненные ЛБО** | **Остаток ЛБО на 1 января 2019 г.** |
| --- | --- | --- |
| МЧС России | По состоянию на 28 ноября 2018 года ЛБО на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ГОЗ в целях создания объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках развития инфраструктуры МЧС России (подраздел «Обеспечение пожарной безопасности») утверждены в объеме 494,3 млн. рублей, исполнение расходов на указанные цели составило 180,8 млн. рублей, или 36,6 % ЛБО (остаток ЛБО составил 313,5 млн. рублей).  В связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ ЛБО на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ГОЗ в целях создания объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках развития инфраструктуры МЧС России (подраздел «Обеспечение пожарной безопасности») увеличены 29 ноября 2018 года на 286,1 млн. рублей, или в 1,6 раза по сравнению с объемом, предусмотренным Федеральным законом  № 362-ФЗ. Иных изменений ЛБО по указанным расходам в декабре 2018 года не осуществлялось.  По состоянию на 1 января 2019 года исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках ГОЗ в целях создания объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов в рамках развития инфраструктуры МЧС России (подраздел «Обеспечение пожарной безопасности») составило 296,8 млн. рублей, или 38 %. Остаток ЛБО на указанные цели составил 483,5 млн. рублей, что превышает объем увеличения в связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ на 197,4 млн. рублей, или в 1,7 раза. | 483,5 |
| МЧС России | По состоянию на 28 ноября 2018 года ЛБО на прочую закупку товаров, работ и услуг для повседневного функционирования подразделений МЧС России (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона») утверждены в объеме 3 684,9 млн. рублей, исполнение расходов на указанные цели составило 3 440,0 млн. рублей, или 93,4 % ЛБО (остаток ЛБО составил 244,9 млн. рублей).  В связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ ЛБО на прочую закупку товаров, работ и услуг для повседневного функционирования подразделений МЧС России (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона») увеличены 29 ноября 2018 года на 218,8 млн. рублей, или на 10,3 % по сравнению с объемом, предусмотренным Федеральным законом № 362-ФЗ. Кроме того, 24 декабря в связи с необходимостью исполнения судебных исков ЛБО на указанные цели увеличены на 0,2 млн. рублей.  По состоянию на 1 января 2019 года исполнение расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг для повседневного функционирования подразделений МЧС России (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по подразделу «Защита населения и территории о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона») составило 3 576,9 млн. рублей, или 91,6 %. Остаток ЛБО на указанные цели составил 327,0 млн. рублей, что превышает объем увеличения в связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ на 108,2 млн. рублей, или в 1,5 раза. | 327,0 |
| Управление делами Президента Российской Федерации | По состоянию на 28 ноября 2018 года ЛБО на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений утверждены в объеме 138,2 млн. рублей, исполнение расходов на указанные цели составило 101,8 млн. рублей, или 73,7 % ЛБО (остаток ЛБО составил 36,4 млн. рублей).  В связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ ЛБО на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений увеличены 29 ноября 2018 года на 142,5 млн. рублей, или в 2 раза по сравнению с объемом, предусмотренным Федеральным законом № 362-ФЗ. Иных изменений ЛБО по указанным расходам в декабре 2018 года не осуществлялось.  По состоянию на 1 января 2019 года исполнение расходов на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения деятельности Управления делами Президента Российской Федерации и отдельных подведомственных ему государственных учреждений составило 126,6 млн. рублей, или 45,1 %. Остаток ЛБО на указанные цели составил 154,1 млн. рублей, что превышает объем увеличения в связи с принятием Федерального закона № 458-ФЗ на 11,6 млн. рублей, или на 8,1 % | 154,1 |