|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к аналитической записке |

**Информация о результатах использования в 2019 году**

**бюджетных ассигнований, увеличенных на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,**

**подлежавших оплате в 2018 году**

(по результатам выборочного анализа)

| **Наименование**  **ГРБС** | **Информация о результатах использования в 2019 году бюджетных ассигнований,**  **увеличенных на оплату заключенных государственных контрактов,**  **подлежавших оплате в 2018 году** |
| --- | --- |
| **ФАС России** | Остаток неиспользованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов составил 7 098,5 тыс. рублей.  Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 7 083,1 тыс. рублей, или 99,8 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 4 397,0 тыс. рублей, или 62,1 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 2 686,1 тыс. рублей, или 37,9 %. |
| **Росимущество** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 51,9 млн. рублей.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавшим оплате в 2018 году, составило 42,4 млн. рублей, или 81,7 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 9,5 млн. рублей, или 18,3 %.  В 2019 году не обеспечено исполнение бюджетных ассигнований в объеме 7,6 млн. рублей, доведенных на оплату неисполненных в 2018 году бюджетных обязательств по государственному контракту № 0118100011318000036-0184987-01 от 31 октября 2018 года, заключенному МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея с ООО «Желдортранспроект» на выполнение работ по теме: «Оказание услуг по ремонту объекта казны Российской Федерации – пешеходного моста через железнодорожные пути по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Железнодорожная станция Армавир-Туапсинский, 1654 км». Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок, государственным заказчиком принято решение об одностороннем отказе об исполнении государственного контракта в связи с нарушением подрядчиком сроков, объемов и качества ремонтных работ. |
| **Роспатент** | Остаток неиспользованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов составил 3 439,3 тыс. рублей.  Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 175,4 тыс. рублей, или 5,1 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов использованы в полном объеме. |
| **Росреестр** | Остаток неиспользованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов составил 1 361,8 млн. рублей.  Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 1 216,3 млн. рублей, или 89,3 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 367,0 млн. рублей, или 30,2 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 849,3 млн. рублей, или 69,8 %.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1136-р Росреестру поручено обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 751,8 млн. рублей по государственным контрактам, заключенным в целяхреализации мероприятия «Строительство централизованного архивохранилища Центрального федеральногоокруга, г. Калуга».  В связи с расторжением государственных контрактов, заключенных в целях строительства централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга Росреестром не обеспечено исполнение указанного распоряжения Правительства Российской Федерации. Совокупный объем неосвоенных средств составил 750,5 млн. рублей.  По состоянию на 27 сентября 2019 года из объема финансирования, предусмотренного Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 год по указанному объекту, в сумме 1 216,5 млн. рублей, не приняты обязательства на сумму 1 213,4 млн. рублей, или 99,8%. Уровень контрактации на 2020 год составляет 0 %.  Учитывая процент технической готовности объекта, составляющий на 1 сентября 2019 года около 12 %, возникают риски неисполнения обязательств Росреестра по вводу централизованного архивохранилища Центрального федерального округа в 2020 году, а также освоения в полном объеме бюджетных средств на указанные цели в 2019 – 2020 годах.  Росреестром не обеспечено использование в 2019 году бюджетных ассигнований в объеме 98,0 млн. рублей, доведенных на оплату неисполненных бюджетных обязательств по государственному контракту от 9 ноября 2016 г. № 0121-10-16 на выполнение работ по теме «Создание Единого государственного реестра объектов недвижимости (третья очередь): выполнение работ по миграции данных ИС ЕГРП и АИС ГКН в базу данных ЕГРОН» (далее – Контракт № 0121-10-16).  В отношении расчетов по Контракту Правительством Российской Федерации в 2018 году был установлен особый порядок расчетов.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 1031-р Росреестру установлено обеспечить не позднее 1 декабря 2018 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере 158,0 млн. рублей по государственному контракту на выполнение работ по созданию Единого государственного реестра недвижимости (третья очередь) в рамках ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)».  Росреестром не обеспечено исполнение требований указанного распоряжения Правительства Российской Федерации. Бюджетные ассигнования в объеме 158,0 млн. рублей в 2018 году (на протяжении почти 10 месяцев) не использованы.  В 2019 году Росреестру вновь доведены ЛБО в объеме 158,0 млн. рублей на оплату неисполненных бюджетных обязательств по Контракту № 0121-10-16 (казначейское уведомление от 4 марта 2019 г. № 321/018).  23 мая 2019 года проведена приемка выполненных работ по Контракту № 121-10-16 (акт от 23.05.2019 № 0121-10-16/2). Приемочной комиссией Росреестра принято решение о частичной приемке результатов выполненных работ, об одностороннем расторжении контракта, а также применении в отношении Исполнителя неустойки (штрафов и пени). Со стороны исполнителя акт не подписан.  В настоящее время Росреестром ведется претензионная работа с Исполнителем в целях последующего взыскания пени и штрафа в судебном порядке. Общий размер пеней за просрочку исполнения второго этапа составляет 264,3 млн. рублей;  Стоимость фактически исполненных обязательств исполнителем составляет 60,0 млн. рублей. Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных вторым этапом, составляет 976,0 тыс. рублей. Оплачено по государственному контракту 60,0 млн. рублей, которые перечислены в доход федерального бюджета в качестве пени за несвоевременное исполнение работ. Контракт № 0121-10-16 расторгнут. |
| **ФНС России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3 500,5 млн. рублей, или 7,9 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 94,2 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года, в том числе:  по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» – 345,5 млн. рублей (1,8 % и 70,2 % соответственно);  по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» – 563,2 млн. рублей (35,9 % и 98,4 % соответственно);  по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» – 250,4 млн. рублей (1,3 % и 80,9 % соответственно);  по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности» – 2 341,4 млн. рублей (57,4 % и 100 % соответственно).  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавшим оплате в 2018 году, составило 2 271,9 млн. рублей, или 64,9 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 1 228,6 млн. рублей, или 35,1 %.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1152-р ФНС России установлено не позднее 25 декабря 2019 года обеспечить завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 100,1 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами в отношении капитального ремонта объектов капитального строительства.  По состоянию на 1 октября 2019 года ФНС России оплачено по неисполненным обязательствам 2018 года, срок завершения которых продлен до 25 декабря 2019 года, 2,2 млн. рублей, или лишь 2,2 % (неисполненные обязательства 2018 года составили 97,9 млн. рублей (97,8 %).  В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиками условий, расторгнуты государственные контракты, заключенные в 2018 году, и ФНС России в 2019 году заключены новые государственные контракты на общую сумму – 2 086,5 млн. рублей (ВР 414 – 2 084,2 млн. рублей и ВР 240 – 2,3 млн. рублей).  По состоянию на 1 октября 2019 года оплачено расходов по государственным контрактам, заключенным в 2019 году в связи с расторжением ранее заключенных в 2018 году, в объеме 1 489,8 млн. рублей, или 71,4 % (неиспользованные бюджетные ассигнования составили 596,6 млн. рублей, или 28,6%). |
| **ФТС России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 1 009,3 млн. рублей, или 5,3 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 44 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 607,9 млн. рублей, или 60,2 %, объем незавершенных расчетов составил 401,4 млн. рублей, или 39,8 %.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1127-р ФТС России установлено обеспечить до 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 43,8 млн. рублей по государственному контракту от 22 мая 2018 г. № 819153201652000000000000/165 с ООО «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ» в отношении объекта капитального строительства «Гаражный комплекс для служебных автомобилей ФТС России, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 14Б». По состоянию на 1 октября 2019 года расчеты по государственному контракту не производились.  Бюджетные ассигнования в объеме 357,6 млн. рублей отозваны на лицевой счет ФТС России. Из них основной объем (286,8 млн. рублей, или 80,2 %) составляют бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу, заключенным в г. Бишкеке 31 марта 2015 года (далее – Соглашение).  Подпунктом з) пункта 2 статьи 2 Соглашения единственным поставщиком на проведение работ, поставку оборудования и оказание услуг и иных мероприятий по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 г. № 74, определено акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ».  ФТС России бюджетные ассигнования на 2019 год на исполнение 13 государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», подлежавших оплате в 2018 году, увеличены на 526,9 млн. рублей (52,2 % общего объема увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренных на исполнение обязательств 2018 года).  По состоянию на 1 июня 2019 года остаток неисполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных на расчеты с АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» составляет 286,8 млн. рублей, в том числе:  113,6 млн. рублей – уменьшение цены по 7 госконтрактам (36,7 % предусмотренных бюджетных ассигнований в объеме 309,5 млн. рублей);  173,2 млн. рублей – невыполнение АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» контрактных обязательств (срыв сроков) по 6 госконтрактам (79,7 % предусмотренных бюджетных ассигнований в объеме 217,4 млн. рублей). |
| **Минкомсвязь России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственного контракта на выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» от 10 октября 2018 года № 0410/78, заключенному с ПАО «Ростелеком», составил 161,4 млн. рублей.  На основании протокола приёмочной комиссии от 21 декабря 2018 года № 45 в 2018 году не был принят второй этап по указанному контракту.  Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу от 12 февраля 2019 года исполнитель выполнил работы по второму этапу, в связи с неисполнением контрагентом обязательств по государственному контракту размер штрафа составил 807,2 тыс. рублей. Платежным поручением от 27 марта 2019 г. № 138815 Минкомсвязью России перечислено контрагенту (ПАО «Ростелеком») 161,4 млн. рублей. |
| **Роспечать** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 10 неисполненных государственных контрактов составил 2 750,9 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения государственных контрактов является нарушение контрагентами сроков выполнения работ и иных условий контракта, а также представление документов на оплату по окончании отчетного периода.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавшим оплате в 2018 году, составило 2 390,7 тыс. рублей, или 86,9%.  Остаток неиспользованных дополнительных бюджетных ассигнований составил 360,2 тыс. рублей, который в основном, обусловлен нарушением ООО «Концертное агентство «АРТ Виктория» сроков исполнения и иных условий государственного контракта от 2 апреля 2018 г. № 36-14/18 на выполнение работ «Организация и проведение юбилейного вечера, посвященного 150-летию со дня рождения Максима Горького» общей стоимостью 360,0 тыс. рублей. |
| **Роскомнадзор** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 79 неисполненных бюджетных обязательств по государственным контрактам (в том числе 35 обязательств по коммунальным услугам) по Центральному аппарату Роскомнадзора и по 23 его территориальным органам составил 4 982,6 тыс. рублей.  Основными причинами неисполнения бюджетных обязательств явились заключение контрактов в декабре 2018 года и представление документов на оплату по окончании отчетного периода.  Из общей суммы дополнительных бюджетных ассигнований на 2019 год в размере 4 982,6 тыс. рублей наибольшая сумма в размере 3 485,0 тыс. рублей, или 69,9%, приходится на государственный контракт от 25 декабря 2018 г. № 0173100013818000019 с ООО «РуНетСофт» на модернизацию ППП ЕИС «Интернет-портал Роскомнадзора» в части ведомственного информационного сайта. Заключительный акт сдачи-приема выполненных работ от 18 марта 2019 года оплачен платежным поручением от 29 марта 2019 года на сумму 3 485,0 тыс. рублей. За нарушение срока выполнения работ начислен штраф в размере 74,7 тыс. рублей.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 4 963,4 тыс. рублей, или 99,6 %; остаток неиспользованных бюджетных ассигнований – 19,2 тыс. рублей, или 0,4 %. |
| **МИД России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 310,45 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  Обоснованность увеличения бюджетных ассигнований МИДу России не подтверждена на сумму 2,9 млн. рублей (оплата актов в рамках исполнения 3 государственных контрактов, заключенных МИДом России на оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году).  По состоянию на 1 июня 2019 года бюджетные ассигнования на оплату 59 контрактов (договоров) использованы в полном объеме. |
| **Россотрудничество** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3,44 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 10 государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 3,38 млн. рублей, или 98,3 %. Объем незавершенных расчетов составил 0,06 млн. рублей, или 1,7 %, и связан с расторжением одного контракта, а также выписанным поставщиком коммунальных услуг счетом на меньшую сумму. |