|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к аналитической записке |

**Информация по главным распорядителям**

**об отдельных направлениях расходов,**

**по которым исполнение расходов за январь – сентябрь 2019 года**

**не осуществлялось, либо осуществлялось на низком уровне**

(по результатам выборочного анализа)

| **Наименование направления расходов** | **Исполнение в % к сводной росписи с изменениями** | |
| --- | --- | --- |
| за январь - сентябрь  2019 года | *Справочно*  *за 2018 год* |
| **Минкомсвязь России** | **16,1 %** | **96,6 %** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  подключение к сети «Интернет» государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования (предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17 993,0 млн. рублей)  создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов (5 000,0 млн. рублей)  Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде (5 946,5 млн. рублей) | **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  **не осуществлялось** |  |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий (5 000,0 млн. рублей)  государственная поддержка проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий (5 000,0 млн. рублей) | **не осуществлялось**  **не осуществлялось** |  |
| Иные бюджетные ассигнования  Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  государственная поддержка компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий (3 000,0 млн. рублей) | **не осуществлялось** |  |
| **Ростуризм** | **29,9 %** | **91,9 %** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  Федеральный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»  подготовка и проведение 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в г. Санкт-Петербурге в 2019 году (250,0 млн. рублей)  Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (482,2 млн. рублей) | **не осуществлялось**  13,2 млн. рублей, или **2,7 %** | *99,6 %* |
| Межбюджетные трансферты  Основное мероприятие «Развитие внутреннего туризма» госпрограммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»  субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (5 426,8 млн. рублей) | 1 945,1 млн. рублей, или **35,8 %** |  |
| Иные бюджетные ассигнования  Федеральный проект «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»  государственная поддержка организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов (571,3 млн. рублей) | **не осуществлялось** |  |
| **ФАДН России** | **34,9 %** | **72,7 %** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  Основное мероприятие «Реализация мер по развитию потенциала молодежи и его использование в интересах укрепления российской нации, упрочения мира и согласия» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики»  мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики (28,5 млн. рублей)  Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики»  мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики (28,8 млн. рублей)  Основное мероприятие «Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики»  мероприятия в сфере реализации государственной национальной политики (62,0 млн. рублей) | 14,4 млн. рублей, или **50,6 %**  6,9 млн. рублей, или **23,9 %**  6,1 млн. рублей, или **9,8 %** | *100 %*  *99,97 %*  *100 %* |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  Основное мероприятие «Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества» госпрограммы «Реализация государственной национальной политики»  субсидии на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности (1 859,4 млн. рублей) | 451,2 млн. рублей, или **24,3 %** | *64 %* |
| **Росавиация** | **37,9 %** | **79,6 %** |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  развитие инфраструктуры гражданской авиации (22 448,4 млн. рублей)  Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы»  финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (620,0 млн. рублей)  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (9 698,0 млн. рублей)  Ведомственная целевая программа «Медицинское обеспечение авиационного персонала гражданской авиации» госпрограммы «Развитие здравоохранения»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (571,6 млн. рублей) | 5 219,6 млн. рублей, или **23,3 %**  **не осуществлялось**  1 938,5 млн. рублей, или **20 %**  **не осуществлялось** | *71,9 %* |
| Межбюджетные трансферты  Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы»  иные межбюджетные трансферты бюджету Красноярского края на софинансирование в полном объеме мероприятия по реконструкции магистральной рулежной дорожки в международном аэропорту Красноярск за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (600,0 млн. рублей) | **не осуществлялось** |  |
| Иные бюджетные ассигнования  Ведомственный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» госпрограммы «Развитие транспортной системы»  субсидия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» на финансовое обеспечение затрат, связанных с подготовкой и реализацией мероприятий по сносу (демонтажу) зданий (сооружений), благоустройству территории и возмещению убытков собственникам зданий (сооружений), расположенных на земельных участках в Солнечногорском районе Московской области (1 511,6 млн. рублей) | 11,1 млн. рублей, или **0,7 %** |  |
| **Госкорпорация «Роскосмос»** | **38,8 %** | **83,9 %** |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  Реализация мероприятий Федеральной космической программы России на 2016 - 2025 годы (99 321,8 млн. рублей)  Реализация мероприятий ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» (21 777,0 млн. рублей)  Реализация мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» (16 914,2 млн. рублей) | 38 863,1 млн. рублей, или **39,1 %**  5 955,1 млн. рублей, или **27,4 %**  6 085,8 млн. рублей, или **36 %** | 89,8 %  *99,5 %*  *50,8 %* |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  Основное мероприятие «Выполнение функций аппарата ответственного исполнителя» госпрограммы «Космическая деятельность России»  создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов (337,3 млн. рублей)  ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы»  взнос в уставный капитал АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», г. Москва (305,0 млн. рублей)  взнос в уставный капитал АО «Научно-производственное предприятие «Квант», г. Москва (431,0 млн. рублей)  Реализация мероприятий ФЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» (15 217,6 млн. рублей)  Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы  взнос в уставный капитал АО «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна», г. Москва (552,8 млн. рублей)  взнос в уставный капитал АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара (585,0 млн. рублей)  взнос в уставный капитал АО «Салаватский химический завод», г. Салават, Республика Башкортостан (2 269,2 млн. рублей)  взнос в уставный капитал ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева», г. Королев, Московская область (428,8 млн. рублей)  Реализация мероприятий Федеральной космической программы России на 2016 - 2025 годы (2 265,3 млн. рублей) | **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  2 783,4 млн. рублей, или **18,3 %**  **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  **не осуществлялось**  551,3 млн. рублей, или **24,3 %** | *27,2 %*  *100 %*  *100 %*  *0,8 %*  *100 %*  *100 %* |