|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к аналитической записке |

**Информация о результатах использования в 2019 году**

**бюджетных ассигнований, увеличенных на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,**

**подлежавших оплате в 2018 году**

(по результатам выборочного анализа)

| **Наименование**  **ГРБС** | **Информация о результатах использования в 2019 году бюджетных ассигнований,**  **увеличенных на оплату заключенных государственных контрактов,**  **подлежавших оплате в 2018 году** |
| --- | --- |
| **Роснедра** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 4 225,8 млн. рублей, из них 4 224,6 млн. рублей (99,9 %) на завершение расчетов по госконтрактам, заключенным с АО «Росгеология» на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод.  Неиспользованные по состоянию на 1 июня 2019 года бюджетные ассигнования в объеме 61,1 млн. рублей отозваны Федеральным казначейством.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 1118-р Роснедрам поручено обеспечить до 1 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 3 522,7 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами, заключенными в целях реализации следующих основных мероприятий подпрограммы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов»: «Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья» в размере 2 562,2 млн. рублей; «Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых» в размере 951,4 млн. рублей; «Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и минеральных)» в размере 9,1 млн. рублей.  По оперативной информации в установленный срок исполнение дополнительных бюджетных ассигнований составило 89 %, не исполнены бюджетные ассигнования в объеме 396,3 млн. рублей по 67 государственным контрактам. |
| **Минсельхоз России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 725,4 млн. рублей.  В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 1117-р и от 31 мая 2019 г. № 1130-р Минсельхозу России поручено обеспечить не позднее 25 декабря 2019 г. завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 133,0 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Федеральное казенное предприятие «Щелковский биокомбинат» (пос. Биокомбинат, Московская область), комплексная реконструкция объектов биокомбината (II этап)» и в размере 158,0 млн. рублей, предусмотренным государственными контрактами в отношении объектов капитального строительства (ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», пос. Молочное, г. Вологда. Реконструкция 3-х учебных корпусов и здания АХЧ, пос. Молочное, г. Вологда – 60,7 млн. рублей; ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», г. Киров. Строительство учебно-лабораторных корпусов факультета механизации, г. Киров, Учхоз, п. Чистые пруды, ул. Советская – 97,3 млн. рублей).  По оперативной информации в установленный срок исполнение дополнительных бюджетных ассигнований составило 98 %. Не исполнены бюджетные ассигнования по контрактам в отношении объектов капстроительства ФКП «Щелковский биокомбинат» (остаток – 4,6 млн. рублей) и ФГБОУ ВО «Вяткинская государственная сельскохозяйственная академия» (остаток – 0,03 млн. рублей). |
| **Минэкономразвития России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 4 286,3 млн. рублей.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 4 191,1 млн. рублей, или 97,8 %, неиспользованные бюджетные ассигнования составляют 95,2 млн. рублей, или 2,2 %.  Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований по непрограммным расходам составил 1 758,5 тыс. рублей, в том числе:  в сумме 1 071,2 тыс. рублей по государственному контракту от 18 сентября 2018 г. № ГК-145-АТ/Д21, заключенному с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Предложения по формированию и продвижению позиции Российской Федерации на основных переговорных направлениях до 12-й Министерской конференции ВТО 2019 года и на дальнейшую перспективу» (вследствие ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Минэкономразвития России заключено соглашение о расторжении государственного контакта от 3 июня 2019 г. № С-121-ТМ/Д11. При этом часть выполненных работ приняты Минэкономразвития России по акту приемки научно-исследовательской работы от 14 мая 2019 г. № АП-110/Д11 и оплачены платежным поручением от 31 мая 2019 г.№ 404791 в сумме 4 923 365,0 тыс. рублей);  в сумме 687,3 тыс. рублей по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства:  - по итогам проведения реконструкции газовой котельной ФБУ «Санаторий «Вороново», г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново» подрядчиками фактически выполнены строительно-монтажные работы по объекту, а также предоставлены услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением работ и услуг строительного контроля за реконструкцией объекта (всего 3 госконтракта). В результате уменьшения стоимости выполненных работ образовалась экономия сумме 99,3 тыс. рублей;  - в целях реконструкции подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройства территории санатория, г. Москва пос. Вороновское, с. Вороново заключен государственный контракт от 2 августа 2018 г. № 0373100133518000001-ЭА с ООО «Стройтраст» на выполнение работ по объекту в сумме 91 986,0 тыс. рублей и государственный контракт от 21 августа 2018 г. № 0373100133518000004-ЭА с ООО «Барк» на оказание строительного контроля (технического надзора) за реконструкцией объекта в сумме 587,9 тыс. рублей. В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств по выполнению работ, 1 апреля 2019 года государственный контракт с ООО «Стройтраст» расторгнут. Выполнение запланированных работ в 2019 году предусмотрено новым контактом, заключенным с другим подрядчиком, финансирование которого будет осуществлено за счет восстановленного остатка.  В связи с расторжением контракта с ООО «Стройтраст» 30 мая 2019 года расторгнут контракт с ООО «Барк» на оказание услуг строительного контроля, вследствие чего образовалась экономия в сумме 587,9 тыс. рублей. Новый контакт не заключался в связи с решением о проведении строительного контроля силами ФБУЗ «ЛРЦ».  Кроме того, бюджетные ассигнования по дополнительно доведенным ЛБО в сумме 1 502,0 тыс. рублей на оплату госконтракта от 9 ноября 2017 г. № ГК-196-АТ/Д21 на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика для разработки проектной документации на капитальный ремонт служебно-жилого здания Торгового представительства Российской Федерации в Исламской Республике Иран, заключенного с АО «СИТЭС-ЦЕНТР», возвращены в бюджет без использования, поскольку в рамках реализации этапа № 2 контракта АО «СИТЭС-ЦЕНТР» не получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» о достоверности определения стоимости капитального ремонта.  В связи с передачей Минэкономразвития России Минпромторгу России функций полномочного представителя Российской Федерации в отношении расположенного за пределами Российской Федерации и закрепленного за Минэкономразвития России на праве оперативного управления федерального недвижимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования торговых представительств Российской Федерации, и невозможностью Минэкономразвития России осуществить оплату оказанных услуг по Контракту (в дальнейшем также в связи с нарушением АО «СИТЭС-ЦЕНТР» сроков исполнения этапа № 2 контракта и ненадлежащим его исполнением), 7 сентября 2019 года Минэкономразвития России принято решение об отказе в одностороннем порядке от исполнения государственного контракта. |
| **ФНС России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3 500,5 млн. рублей, или 7,9 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 94,2 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года, в том числе:  по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» – 345,5 млн. рублей (1,8 % и 70,2 % соответственно);  по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» – 563,2 млн. рублей (35,9 % и 98,4 % соответственно);  по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» – 250,4 млн. рублей (1,3 % и 80,9 % соответственно);  по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности» – 2 341,4 млн. рублей (57,4 % и 100 % соответственно).  Федеральное казначейство осуществило отзыв ЛБО в части закупки товаров, работ, услуг в общей сумме 38,4 млн. рублей (1,1 % объема ЛБО на оплату обязательств 2018 года) с лицевых счетов получателей средств федерального бюджета на лицевой счет ФНС России.  По информации, представленной ФНС России, по состоянию на 25 декабря 2019 года завершены расчеты по государственным контрактам за счет дополнительно доведенных в 2019 году ЛБО в объеме 3 387,7 млн. рублей (96,8 % объема ЛБО на оплату обязательств 2018 года), в том числе:  1 263,5 млн. рублей (37,3%) – завершены расчеты в срок до 1 июня 2019 года;  35,1 млн. рублей (1%) – завершены расчеты по неисполненным обязательствам 2018 года, срок оплаты которых продлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1152-р до 25 декабря 2019 года (общий размер 100,1 млн. рублей);  2 089,1 млн. рублей (61,7%) – расчеты по государственным контрактам, заключенным в 2019 году в связи с расторжением ранее заключенных государственных контрактов.  По состоянию на 25 декабря 2019 года остаток ЛБО, доведенных в 2019 году на исполнение обязательств 2018 года, составил 74,4 млн. рублей (2,1 %), в том числе:  65,0 млн. рублей – неисполненные обязательства 2018 года, срок исполнения которых продлен до 25 декабря 2019 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1152-р;  9,4 млн. рублей – по вновь заключенным в 2019 году государственным контрактам. |
| **ФТС России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 1 009,3 млн. рублей, или 5,3 % утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 44 % неисполненных бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов по состоянию на 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 607,9 млн. рублей, или 60,2 %.  Неисполненные бюджетные ассигнования в 2019 году составили 401,4 млн. рублей (39,8 %).  Из них бюджетные ассигнования в объеме 357,6 млн. рублей отозваны на лицевой счет ФТС России, основной объем из которых (286,8 млн. рублей, или 80,2 %) составляют бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об оказании технического содействия Киргизской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу, заключенным в г. Бишкеке 31 марта 2015 года.  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1127-р ФТС России установлено обеспечить до 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере 43,8 млн. рублей по государственному контракту от 22 мая 2018 г. № 819153201652000000000000/165 с ООО «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ» в отношении объекта капитального строительства «Гаражный комплекс для служебных автомобилей ФТС России, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, 14Б». В 2019 году расчеты по государственному контракту не производились.  По информации ФТС России в ходе проведения в 2018-2019 годах проектных работ была установлена неактуальность результатов ранее выполненных инженерных изысканий. Обнаружены факторы, которые характеризуют территорию проектируемого строительства, как сложную (III категория сложности инженерно-геологических условий). ФТС России заключено дополнительное соглашение от 7 октября 2019 года о расторжении государственного контракта по соглашению сторон. |
| **Минкомсвязь России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственного контракта на выполнение работ по развитию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» от 10 октября 2018 года № 0410/78, заключенному с ПАО «Ростелеком», составил 161,4 млн. рублей.  На основании протокола приёмочной комиссии от 21 декабря 2018 года № 45 в 2018 году не был принят второй этап по указанному контракту.  Согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ по второму этапу от 12 февраля 2019 года исполнитель выполнил работы по второму этапу, в связи с неисполнением контрагентом обязательств по государственному контракту размер штрафа составил 807,2 тыс. рублей. Платежным поручением от 27 марта 2019 г. № 138815 Минкомсвязью России перечислено контрагенту (ПАО «Ростелеком») 161,4 млн. рублей. |
| **Роспечать** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 10 неисполненных государственных контрактов составил 2 750,9 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения государственных контрактов является нарушение контрагентами сроков выполнения работ и иных условий контракта, а также представление документов на оплату по окончании отчетного периода.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавшим оплате в 2018 году, составило 2 390,7 тыс. рублей, или 86,9%.  Остаток неиспользованных дополнительных бюджетных ассигнований составил 360,2 тыс. рублей, который в основном, обусловлен нарушением ООО «Концертное агентство «АРТ Виктория» сроков исполнения и иных условий государственного контракта от 2 апреля 2018 г. № 36-14/18 на выполнение работ «Организация и проведение юбилейного вечера, посвященного 150-летию со дня рождения Максима Горького» общей стоимостью 360,0 тыс. рублей. |
| **Роскомнадзор** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 79 неисполненных бюджетных обязательств по государственным контрактам (в том числе 35 обязательств по коммунальным услугам) по Центральному аппарату Роскомнадзора и по 23 его территориальным органам составил 4 982,6 тыс. рублей.  Основными причинами неисполнения бюджетных обязательств явились заключение контрактов в декабре 2018 года и представление документов на оплату по окончании отчетного периода.  Из общей суммы дополнительных бюджетных ассигнований на 2019 год в размере 4 982,6 тыс. рублей наибольшая сумма в размере 3 485,0 тыс. рублей, или 69,9%, приходится на государственный контракт от 25 декабря 2018 г. № 0173100013818000019 с ООО «РуНетСофт» на модернизацию ППП ЕИС «Интернет-портал Роскомнадзора» в части ведомственного информационного сайта. Заключительный акт сдачи-приема выполненных работ от 18 марта 2019 года оплачен платежным поручением от 29 марта 2019 года на сумму 3 485,0 тыс. рублей. За нарушение срока выполнения работ начислен штраф в размере 74,7 тыс. рублей.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение расходов по государственным контрактам, подлежавших оплате в 2018 году, составило 4 963,4 тыс. рублей, или 99,6 %; остаток неиспользованных бюджетных ассигнований – 19,2 тыс. рублей, или 0,4 %. |
| **МИД России** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 310,45 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  Обоснованность увеличения бюджетных ассигнований МИДу России не подтверждена на сумму 2,9 млн. рублей (оплата актов в рамках исполнения 3 государственных контрактов, заключенных МИДом России на оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году).  По состоянию на 1 июня 2019 года бюджетные ассигнования на оплату 59 контрактов (договоров) использованы в полном объеме. |
| **Россотрудничество** | Объем увеличения бюджетных ассигнований на 2019 год на исполнение государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составил 3,44 млн. рублей.  Неисполнение в 2018 году указанных контрактов (договоров) в основном связано с тем, что их условиями предусмотрена возможность наступления сроков принятия заказчиками товаров, работ и услуг после 1 января 2019 года.  По состоянию на 1 июня 2019 года исполнение бюджетных ассигнований на 2019 год на оплату 10 государственных контрактов, подлежавших оплате в 2018 году, составило 3,38 млн. рублей, или 98,3 %. Объем незавершенных расчетов составил 0,06 млн. рублей, или 1,7 %, и связан с расторжением одного контракта, а также выписанным поставщиком коммунальных услуг счетом на меньшую сумму. |