|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к аналитической записке |

**Информация об исполнении в 2019 году расходов**

**на исполнение заключенных государственных контрактов,**

**подлежавших оплате в 2018 году,**

**в отношении которых решениями Правительства Российской Федерации**

**продлен срок завершения расчетов,**

**по отдельным главным распорядителям**

| **ГРБС** | **НПА об обеспечении в 2019 году завершения расчетов по неисполненным обязательствам**  **2018 года** | **Исполнение расходов в 2019 году**  **по завершению расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года** |
| --- | --- | --- |
| ФМБА России | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 1013 ФМБА России обязано обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере **368,2 млн. рублей,** предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда на базе ФГУП Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России. Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11». | Изменения в сводную роспись на 2019 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанного государственного контракта,внесены 4 марта 2019 годав рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **368,2 млн. рублей. В 2019 году исполнение** расходов **не осуществлялось.**  Следует отметить, что ФМБА России по государственным контрактам в отношении указанного объекта капитального строительства также продлевался установленный срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам предыдущего финансового года в размере 368,2 млн. рублей **и в 2018 году** (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2018 г. № 986-р). **В 2018 году** **исполнение** расходов **не осуществлялось** |
| Росморреч-флот | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 884-р Росморречфлот обязан обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере **959,2 млн. рублей,** предусмотренным государственными контрактами**,** заключенными в рамках отдельных мероприятий госпрограммы «Развитие транспортной системы» в отношении объектов капитального строительства | Изменения в сводную роспись на 2019 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, внесены 6 марта 2019 года в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **959,2 млн. рублей.**  С учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования по указанному направлению расходов составили 1 508,2 млн. рублей, **исполнение расходов – 426,2 млн. рублей, или лишь 28,3 %** |
| Минпром-торг России | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 1119-р Минпромторг России обязан обеспечить не позднее 25 декабря 2019 года завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере **465,7 млн. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов", г. Москва» | Изменения в сводную роспись на 2019 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, внесены 4 марта 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **465,7 млн. рублей.**  **В 2019 году** **исполнение** расходов по указанному направлению расходов составило 142,8 млн. рублей, или лишь **30,7 %** |
| Росреестр | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1136-р Росреестр обязан обеспечить не позднее 25 декабря 2019 г. завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере **751,8 млн. рублей** по государственным контрактам, заключенным в целях реализации мероприятия «Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга» ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» | Изменения в сводную роспись на 2019 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, внесены 27 февраля 2019 года в рамках реализации мероприятий ФЦП «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **751,8 млн. рублей.**  С учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования по указанному направлению расходов составили 1 688,0 млн. рублей, **исполнение расходов – 446,4 млн. рублей, или лишь 26,5 %** |
| Госкорпо-рация «Рос-космос» | Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 1165-р Госкорпорация «Роскосмос» обязана обеспечить не позднее 25 декабря 2019 г. завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2018 года в размере **337,3 млн. рублей** по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России» госпрограммы Российской Федерации «Космическая деятельность России» | Изменения в сводную роспись на 2019 год, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на исполнение указанного государственного контракта, внесены 25 марта 2019 года в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России» по направлению расходов «Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов» (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» в размере **337,3 млн. рублей. В 2019 году исполнение расходов не осуществлялось.**  Следует отметить, что Госкорпорации «Роскосмос» по государственному контракту в отношении указанного объекта капитального строительства продлевался установленный срок завершения расчетов по неисполненным обязательствам предыдущего финансового года в размере 463,0 млн. рублей **и в 2018 году** (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 г. № 1006-р). **В 2018 году исполнение** расходов по указанному направлению расходов составило125,7 млн. рублей, или **лишь 27,2 %** |