|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к подразделу 13 «Результаты проверки и анализа исполнения федеральной адресной инвестиционной программы, объемов и объектов незавершенного строительства» Заключения Счетной палаты |

Таблица № 1

**Информация о распоряжениях Правительства Российской Федерации, устанавливающих иной срок завершения расчетов по оплате государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов ФАИП по неисполненным обязательствам 2017 года**

| **№ п/п** | **Реквизиты нормативных правовых актов** | | **Содержание** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Номер** |  |
| 1 | 12.04.2018 | 649-р | **Росгидромету** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **46 094 тыс. рублей**, предусмотренным в рамках государственного контракта, заключенного в целях реализации мероприятия «Строительство научно-исследовательского судна» федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 847 «О федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» раздела «Охрана окружающей среды» классификации расходов бюджетов. |
| 2 | 18.04.2018 | 696-р | **Следственному комитету Российской Федерации** обеспечить **до 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **1 088 184,3 тыс. рублей** по государственным контрактам на строительство комплекса зданий Следственного комитета Российской Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями (г. Москва, пер. Технический, владение 2). |
| 3 | 21.04.2018 | 723-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **1 974 488,2 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта «Реконструкция и реставрация с приспособлением для современного использования объекта федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Политехнический музей», Новая площадь, д. 3/4, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы. 1 этап». |
| 4 | 24.04.2018 | 499 | Осуществить в 2018 году бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере остатков средств федерального бюджета на 1 января 2018 г., не превышающем 30572,16 тыс. рублей, на оплату государственных контрактов, подлежавших оплате в 2017 году, в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства «Многоэтажные нежилые общественные здания, расположенные в г. Москве, ул. Большая Пироговская, д. 23, строение 2» федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации. **Министерству энергетики Российской Федерации** - главному распорядителю средств федерального бюджета обеспечить в 2018 году завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в отношении объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 данного постановления, в размере **30 572,16 тыс. рублей не позднее 25 декабря 2018 года.** |
| 5 | 12.05.2018 | 896-р | **Генеральной прокуратуре Российской Федерации** обеспечить **до 31 августа 2018 года** включительно завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **109 158,4 тыс. рублей** по государственным контрактам в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция объекта Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» по адресу: Московская область, Истринский район, д. Аносино. Второй этап». |
| 6 | 18.05.2018 | 923-р | Подведомственному Минтрансу России **федеральному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год, предусмотренным государственными контрактами по реализации следующих мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»: |
| «Дооснащение международного многостороннего воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации международного аэропорта Домодедово терминал 2» в размере **224 809,38 тыс. рублей**; |
| «Дооснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Внуково)» в размере **95 770,96 тыс. рублей**; |
| «Дооснащение воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево)» в размере **123 409,37 тыс. рублей**. |
| 7 | 18.05.2018 | 929-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **9 439,7 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта «Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII - XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания». |
| 8 | 18.05.2018 | 930-р | **Министерству науки и высшего образования Российской Федерации** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства: |
| «Реконструкция корпуса № 10 ФИАН для создания лаборатории высокотемпературной сверхпроводимости и оснащения лаборатории научным оборудованием, г. Москва, Ленинский просп., д. 53, 1-я очередь - реконструкция корпуса № 10 ФИАН» в размере **168 987,4 тыс. рублей**; |
| «Создание центра разработки иммунобиологических лекарственных препаратов на базе Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, г. Москва» в размере **340 000,0 тыс. рублей**. |
| 9 | 18.05.2018 | 932-р | **Росавиации** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **9 756 989,4 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами, реализуемыми в рамках выполнения мероприятий «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, I очередь реконструкции», «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область», «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства)», «Реконструкция второй летной зоны аэропорта «Домодедово», «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво», г. Калининград, Калининградская область», «Реконструкция аэропортового комплекса Волгоград (г. Волгоград)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции», «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства», «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч (г. Самара)», «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Чертовицкое» (г. Воронеж)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Баландино» (г. Челябинск)», «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Кызыл)», «Реконструкция аэропорта Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэропорта Саккырыр, Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэропорта Тикси, Республика Саха (Якутия)», «Реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край - федеральный бюджет», «Реконструкция аэропорта Херпучи, Хабаровский край», «Реконструкция аэропортового комплекса в г. Зея (Амурская область)», «Реконструкция аэропорта Экимчан (Амурская область)», «Реконструкция посадочной площадки Бомнак (Амурская область)», «Реконструкция аэропорта Беринговский (Чукотский автономный округ)», «Строительство аэропорта Оссора (Камчатский край)», «Реконструкция аэропортового комплекса «Баратаевка» (г. Ульяновск), «Обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации (ЦКБ ГА)» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». |
| 10 | 18.05.2018 | 933-р | **Минспорту России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **165 972,9 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»: |
| «Строительство зала для спортивной гимнастики» федерального государственного бюджетного учреждения «Тренировочный центр сборных команд России «Озеро Круглое», дер. Агафониха, Дмитровский район, Московская область, - **46 949,6 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция нежилого здания - легкоатлетический манеж, литера Б, под/Б, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Буденного, дом № 161/ул. им. Митрофана Седина, дом № 148 (корректировка проекта)» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, - **116 683,3 тыс. рублей**; |
| «Строительство и создание федерального центра подготовки по зимним видам спорта.  5-й этап. Общежитие гостиничного типа на 250 мест для проживания спортсменов» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чайковский государственный институт физической культуры», г. Чайковский, Пермский край, - **2 340 тыс. рублей**. |
| 11 | 22.05.2018 | 941-р | **Федеральному бюджетному учреждению науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 г.** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **64 774,4 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «5 этап - реконструкция детского поликлинического отделения корпуса по ул. Московская, 12». |
| 12 | 22.05.2018 | 942-р | **Федеральному бюджетному учреждению науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **231 225,2 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «4 этап - реконструкция административно-производственного корпуса по ул. Попова, 30, с пристроем». |
| 13 | 22.05.2018 | 947-р | **Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **18 734 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Строительство лабораторного корпуса ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре в Белоярском районе и в Березовском районе, г. Белоярский». |
| 14 | 22.05.2018 | 948-р | **Федеральному бюджетному учреждению науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **252 117,2 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Строительство научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом». |
| 15 | 24.05.2018 | 967-р | **Федеральному казенному учреждению «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации** обеспечить завершение расчетов по неисполненным обязательствам по государственным контрактам 2017 года в размере **15 608,4 тыс. рублей** в отношении объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция корпуса № 3, здания гаража со складскими помещениями и столярным цехом «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздравсоцразвития России по ул. Ершова, 49а в г. Казань Республики Татарстан» **не позднее 25 декабря 2018 года.** |
| 16 | 25.05.2018 | 984-р | **Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации** обеспечить завершение **не позднее 25 декабря 2018 года** расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **455 896,7 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция здания по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 1, стр.1 для организации Центра доклинических трансляционных исследований». |
| 17 | 25.05.2018 | 986-р | **ФМБА России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **368 175,4 тыс. рублей** по государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий, в том числе предназначенных для защиты войск и населения от поражающих факторов оружия массового поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, медицинского обеспечения персонала на предприятиях с особо опасными условиями труда на базе Федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства. Строительство лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России по адресу: Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 11». |
| 18 | 26.05.2018 | 1006-р | **Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **463 027,5 тыс. рублей** по государственному контракту на выполнение работ по реконструкции административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы». |
| 19 | 29.05.2018 | 1015-р | **Росреестру** обеспечить **не позднее 1 ноября 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **128 787,8 тыс. рублей** по государственным контрактам, заключенным в целях реализации мероприятия «Строительство централизованного архивохранилища Центрального федерального округа, г. Калуга» федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)». |
| 20 | 29.05.2018 | 1022-р | **Федеральному казенному учреждению «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **16 735,9 тыс. рублей,** предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 3: Создание объектов железнодорожной инфраструктуры за счет федеральных средств. «Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги», реализуемого в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». |
| 21 | 30.05.2018 | 1033-р | **Минсельхозу России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **52 281,1 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Строительство и реконструкция учебных корпусов и общежитий (I этап - строительство учебно-лабораторного корпуса и модульной котельной с инженерной подготовкой территории) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». |
| 22 | 30.05.2018 | 1037-р | **Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и Министерству просвещения Российской Федерации** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **948 107,3 тыс. рублей и 35 351,1 тыс. рублей** соответственно по государственным контрактам на выполнение проектных и изыскательских работ, а также работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства: |
| «Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)», г. Омск»; |
| «Восстановление и реконструкция главного учебного корпуса ГОУ ВПО МГУ Леса, г. Мытищи-5, Московская область»; |
| «Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г. Санкт-Петербург»; |
| «Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область. I этап - вынос и строительство сетей и объектов инженерного обеспечения»; |
| «Учебно-лабораторные корпуса МФТИ, г. Долгопрудный, Московская область. IV этап - строительство учебно-лабораторного корпуса № 1»; |
| «Строительство учебно-лабораторного комплекса ГОУ ВПО «Северо-Кавказского государственного технического университета (СевКавГТУ)» по проспекту Кулакова, 2 в 527 квартале г. Ставрополя»; |
| «Реконструкция аварийного учебно-лабораторного корпуса, г. Красноярск»; |
| «Завершение строительства. Главный учебный корпус ОмГУ им. Ф.М.Достоевского»; |
| «Студенческое общежитие на 500 студентов и 35 семей профессорско-преподавательского состава в г. Старый Оскол, Белгородской области»; |
| «Строительство комплекса общежитий с реконструкцией существующих зданий для МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва»; |
| «Общежитие ФГБОУ ИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический университет»; |
| «Общежитие с кафе Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова в г. Архангельске»; |
| «Строительство общежития на 600 мест МГУ им. Н.П.Огарева»; |
| «Общежитие квартирного типа на территории ДГТУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1»; |
| «Бассейн ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского»; |
| «Плавательный бассейн Севастопольского государственного университета»; |
| «Строительство нового корпуса научно-инновационных технологий СПбАУ РАН  (3-я очередь) по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Хлопина, д. 8, корп. 3, лит. А. федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук»; |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов Севастопольского государственного университета, г. Севастополь, в том числе: |
| «Общежитие на 1200 мест Севастопольского государственного университета, г. Севастополь»; |
| «Реконструкция комплекса общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета, г. Севастополь»; |
| «Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (1-я очередь)»; |
| «Строительство учебно-лабораторного корпуса Севастопольского государственного университета, г. Севастополь (2-я очередь)»; |
| «Реконструкция библиотеки Севастопольского государственного университета, г. Севастополь»; |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, в том числе: |
| «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 1 очередь – Учебно-административный корпус (I этап. Физико-технический институт)»; |
| «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 2 очередь – Учебно-административный корпус (II этап. Студенческий центр, Административный корпус)»; |
| «Учебно-лабораторный комплекс ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» в г. Симферополе по ул. Киевская, 181, 3 очередь (III этап) - завершение строительства учебного корпуса Архитектурно-строительной академии; строительство учебного корпуса Института иностранной филологии»; |
| «Завершение строительства учебного корпуса ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» г. Симферополь, ул. Севастопольская, 2 Пул. Субхи, 4»; |
| «Общежитие на 450 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20»; |
| «Общежитие на 250 мест ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20»; |
| «Общественно-бытовой корпус ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» в г. Симферополе район ул. Ялтинская, 20". |
| «Комплекс зданий круглогодичной дружины «Галактика»; |
| «Жилой дом на 160 квартир для обслуживающего персонала дружины «Галактика» и специалистов по обслуживанию детей с ограниченными возможностями»; |
| «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым. Инженерные сети и коммуникации. I очередь (1 этап - реконструкция канализационных очистных сооружений МДЦ «Артек». Глубоководный выпуск очищенных сточных вод, 2 этап - реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения, 3 этап - сети водоснабжения, хлораторные и резервуары запаса питьевой воды, 4 этап - сети водоотведения, 5 этап - сети электроснабжения) 2 этап - реконструкция котельной № 3, сети теплоснабжения в рамках мероприятия «Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра «Артек», Республика Крым» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». |
| 23 | 30.05.2018 | 1041-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **119 996,2 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова», строительство здания филиала МХАТ имени А.П.Чехова по адресу: г. Москва, ЮАО, пересечение проспекта Андропова с Нагатинской улицей» в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)». |
| 24 | 30.05.2018 | 1043-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 31 октября 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **132 254,6 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция объектов музея «Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум», г. Санкт-Петербург». |
| 25 | 30.05.2018 | 1045-р | **Россельхознадзору** обеспечить **до 25 декабря 2018 года** включительно завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **156 561,4 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства: |
| «Реконструкция комплекса лабораторных помещений для создания лаборатории соответствующего уровня защиты по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15» - в размере 12237,2 тыс. рублей; |
| «Реконструкция вивария для создания лабораторно-диагностического корпуса филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Республике Крым» - в размере 66791,8 тыс. рублей; |
| «Реконструкция территории ФГБУ «ВГНКИ» со строительством здания «Центра Всемирной Организации здравоохранения животных (МЭБ) по пищевой безопасности, диагностике и борьбе с болезнями животных стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья» на месте строения № 5», г . Москва, Звенигородское шоссе, вл. 5» - в размере 77532,4 тыс. рублей. |
| 26 | 30.05.2018 | 1061-р | **Росморречфлоту** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **1 343 350,9 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами: а) на реализацию в рамках направления (подпрограммы) «Морской и речной транспорт» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», следующих мероприятий: |
| «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград»; |
| «Реконструкция объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан»; |
| «Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек, Чукотский автономный округ»; |
| «Модернизация береговых производственных объектов и сооружений»; |
| «Реконструкция Рыбинского гидроузла»; |
| «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути»; |
| «Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон»; |
| «Учебно-тренажерный центр Якутского института водного транспорта (филиала) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»; |
| б) на реализацию в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», следующих мероприятий: |
| «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов обеспечения безопасности мореплавания в морских портах полуострова Крым»; |
| «Строительство рейдового водолазного катера». |
| 27 | 30.05.2018 | 1062-р | **Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации** обеспечить **до 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства: |
| строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в размере **371 605,2 тыс. рублей**; |
| реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в размере **7 000 тыс. рублей**; |
| строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в размере **145 776 тыс. рублей**; |
| строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в размере **198 117 тыс. рублей**; |
| реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в размере **104 122,1 тыс. рублей**; |
| строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова,  63 «А», - в размере **2 810,6 тыс. рублей**; |
| строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в размере **514 449,5 тыс. рублей**; |
| строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере **31 984,4 тыс. рублей**; |
| строительство здания для размещения Городецкого городского суда - строительство - в размере **16 690,5 тыс. рублей**; |
| реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в размере **77 910 тыс. рублей**; |
| строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере **36 903,1 тыс. рублей**; |
| строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в размере **86 420,4 тыс. рублей**; |
| комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9  (2-я очередь строительства), - в размере **46 255 тыс. рублей**. |
| 28 | 30.05.2018 | 1063-р | **Минпромторгу России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **250 000 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод медицинских препаратов», г. Москва». |
| 29 | 30.05.2018 | 1067-р | **Управлению делами Президента Российской Федерации** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства: |
| «Реконструкция и расширение общественного центра пионерского лагеря «Олимпийская деревня» на 720 мест круглогодичного функционирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орленок», г. Туапсе, Краснодарский край, - в размере **504 836,7 тыс. рублей**; |
| «Строительство и реконструкция федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. I этап. Строительство котельной» - в размере **265 771,7 тыс. рублей**; |
| «Строительство и реконструкция федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции. III этап. Реконструкция инженерных сетей и кислородной станции» - в размере **22 809,4 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Староволынская ул., д. 10. Реконструкция патолого-анатомического корпуса» - в размере **10 222,1 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция терапевтического корпуса федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации» - в размере **256 734,8 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство вертолетной площадки» - в размере **3 173,4 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания федерального государственного бюджетного учреждения «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Старопанский пер., д. 3, стр. 1» - в размере **156 032,8 тыс. рублей**; |
| «Строительство, реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства - федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенного в Курской области, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д. 1» - в размере **69 971,4 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом отдыха «Туапсе» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, Голубая бухта, с. Бжид. Реконструкция котельной» - в размере **52 630 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, д. 83. Реконструкция столовой, кинозала, плавательного бассейна, центральной проходной со строительством административно-хозяйственного блока и благоустройством территории» - в размере **352 901,7 тыс. рублей**; |
| «Физкультурно-оздоровительный комплекс в федеральном государственном автономном учреждении «Оздоровительный комплекс «Архангельское» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, п/о Воскресенское» - в размере **226 411,1 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Горки-10, Одинцовский район, Московская область. Пансионат «Назарьево». Реконструкция корпусов № 2, 3, 4, 6-этажной пристройки (спальный корпус) в корпусе № 2» - в размере **218 391,3 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция ресторанного комплекса на месте бывшей спортбазы федерального государственного бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: п/о Одинцово-Вахромеево, Домодедовский район, Московская область» - в размере **168 792,4 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция корпуса № 2 федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Москва» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Анджиевского, дом 8» - в размере **216 673,6 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 27. Укрепление берегового склона в районе открытого плавательного бассейна» - в размере **3 526,9 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами Президента Российской Федерации, п/о «Усово», Одинцовский район, Московская область. Реконструкция дачных строений в д/п «Усово» - в размере **8 170,7 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Усово, Одинцовский муниципальный район, Московская область. Реконструкция главного корпуса № 1 ОК «Сосны» - в размере **21 422,1 тыс. рублей**; |
| «Комплекс зданий Администрации Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Ипатьевский пер., д. 4 - 10, стр. 1. Реконструкция здания конференц-зала» - в размере **12 285,4 тыс. рублей**; |
| «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автобаза № 2» Управления делами Президента Российской Федерации, Башиловская ул., д. 24, стр. 1, г. Москва. Реконструкция здания» - в размере **43 746,7 тыс. рублей**; |
| «Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) объекта капитального строительства «Городская усадьба (дом Бобринских)» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12» - в размере **703 526,9 тыс. рублей**. |
| 30 | 30.05.2018 | 1068-р | **ФНС России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год, предусмотренным государственными контрактами в отношении следующих объектов капитального строительства: |
| «Физкультурно-оздоровительный комплекс ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», г. Сочи» - в размере **76 979,1 тыс. рублей**; |
| «Спальный корпус на 300 мест ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», г. Сочи, ул.Виноградная» - в размере **112 968,1 тыс. рублей**; |
| «Наружные внеплощадочные инженерные сети ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России», г. Сочи» - в размере **6 286 тыс. рублей**. |
| 31 | 30.05.2018 | 1069-р | **Минэнерго России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **100 329,13 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении мероприятия «сооружение электросетевого энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым. Высоковольтная линия 500 кВ Кубанская-Вышестеблиевская (Тамань) с расширением подстанции 500 кВ Кубанская, строительство подстанции 500 кВ Вышестеблиевская» федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». |
| 32 | 30.05.2018 | 1072-р | **ФМБА России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **638 238,4 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами в отношении объекта капитального строительства «Проектирование и строительство федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России, г.Димитровград, Ульяновская область». |
| 33 | 30.05.2018 | 1074-р | **ФССП России** обеспечить **до 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **70 177,8 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 279/2). |
| 34 | 31.05.2018 | 1076-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **174 384,1 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» - строительство фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район, Микрорайон «Омега-2», между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный». |
| 35 | 31.05.2018 | 1078-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 1 августа 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год в размере **1 861,8 тыс. рублей**, предусмотренным государственным контрактом в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция объекта «Усадьба «Старое Озеро» по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, 5 км к северо-востоку от х. Щебуняевский». |
| 36 | 31.05.2018 | 1104-р | **Минкультуры России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам за 2017 год, предусмотренным государственными контрактами на общую сумму **739 292,1 тыс. рублей** в отношении объектов капитального строительства по следующим объектам: |
| Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московское академическое художественное училище». Строительство учебного корпуса по адресу: г. Москва, Сущевский вал, дом 73, кор. 2; |
| Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусства стран Европы и Америки XIX - XXI вв.; |
| Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Малая Грузинская, вл. 24, стр. 1, 3, вл. 26, стр. 1; |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» строительство музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, г. Рязань, ул. Соборная, д. 20 а; |
| Строительство Новой сцены Академического Малого драматического театра - театра Европы по адресу: г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица, д. 7, литер А; |
| Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Школа-студия (училище) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева». Приспособление для современного использования с элементами реставрации здания «Школы-студии (училища) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 30/2, стр. 5 - 6; |
| Строительство инженерных сетей и сооружений. Корректировка; |
| Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 9, Колымажный пер., д. 4, строение 2, д. 6, строение 1); |
| Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 8, строение 1) под Научно-информационный центр; |
| Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3/5 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под Картинную галерею искусства старых мастеров; |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр». Реконструкция Концертного зала Мариинского театра с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов (строительство Южного вспомогательного корпуса), Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 39, литера Б; |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» - реконструкция и реставрация основного здания, г. Санкт-Петербург, в том числе проектирование. |
| 37 | 31.05.2018 | 1106-р | **МВД России** обеспечить **не позднее 25 декабря 2018 года** завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2017 года в размере **401 066,9 тыс. рублей**, предусмотренным государственными контрактами, заключенными в рамках мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), не включенных в федеральные целевые программы, в том числе: |
| по строительству служебного жилья - в размере 348 463,3 тыс. рублей; |
| по строительству жилых помещений для постоянного проживания - в размере 52 603,6 тыс. рублей. |

Вместе с тем рядом главных распорядителей средств федерального бюджета указанные расчеты в установленные сроки в полном объеме не завершены.

Следует отметить, что по 36 объектам капитального строительства 11 главных распорядителей продление сроков завершения расчетов предыдущего года осуществлялось как в 2018 году, так и в 2017 году, в том числе **Росавиации** (реконструкция международных аэропортов Шереметьево, Нижний Новгород и Курумоч (г. Самара), аэропорта «Домодедово», аэропортовых комплексов в г. Зея (Амурская область), «Баратаевка» (г. Ульяновск), «Баландино» (г. Челябинск) и «Чертовицкое» (г. Воронеж), **ФМБА России** (строительство лабораторного корпуса на базе ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России, г. Химки, проектирование и строительство федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии ФМБА России, г. Димитровград, Ульяновская область), **Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации** (здания для Кемеровского областного суда, Городецкого и Лабытнангского городских судов, Центрального городского суда (г. Красноярск), Автозаводского (г. Нижний Новгород) районных судов), **Следственному комитету Российской Федерации** (строительство комплекса зданий со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными административно-бытовыми помещениями), **Минобрнауки России** (13 объектов) и другим.

При этом срок завершения расчетов **еще раз продлен на 2019 год** по объектам **Росавиации** по реконструкции и развитию аэродрома международного аэропорта Шереметьево, аэропортов «Домодедово», международных аэропортов Нижний Новгород и Курумоч (г. Самара)**,** а также по объектам **ФМБА России** по строительству опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств с использованием постгеномных технологий и по строительству лабораторного корпуса с опытными участками по разработке технологий производства субстанций и готовых форм лекарственных средств моноклональных антител на базе Научно-производственного центра «Фармзащита».

Это свидетельствует о **недостатках в планировании и осуществлении бюджетных инвестиций** и приводит к увеличению объемов незавершенного строительства.

В 2019 году **остаток неиспользованных в 2018 году лимитов** бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов составил 72 323,5 млн. рублей, что на 38 604,5 млн. рублей, или в **2,1 раза, больше, чем в 2018 году.**

Таблица № 2

**Информация о структуре лимитов бюджетных обязательств на реализацию ФАИП и показателях кассового исполнения ФАИП за 2018 год**

млн. рублей

| **Показатель** | **Объем лимитов бюджетных обязательств** | **Доля в объеме ЛБО на ФАИП, %** | **Кассовое исполнение** | **Уровень испол-нения, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **738 996,0** | **100** | **604 583,0** | **81,8** |
| **Бюджетные инвестиции, в том числе:** | **520 450,6** | **70,4** | **413 543,6** | **79,5** |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации | 378 016,9 | 51,2 | 292 043,8 | 77,3 |
| Бюджетные инвестиции в объекты собственности юридических лиц | 14 685,9 | 1,9 | 14 198,2 | 96,7 |
| Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства дочерних обществ | 1 320,0 | 0,2 | 1 170,0 | 88,6 |
| Бюджетные инвестиции в объекты в рамках государственного оборонного заказа | 126 427,8 | 17,1 | 106 131,7 | 83,9 |
| **Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты, в том числе:** | **75 527,9** | **10,2** | **67 310,1** | **89,1** |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности бюджетным (автономным) учреждениям, ФГУП | 34 010,8 | 4,6 | 31 693,0 | 93,2 |
| Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества | 20 700,0 | 2,8 | 14 800,0 | 71,5 |
| Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних обществ | 20 817,1 | 2,8 | 20 817,1 | 100,0 |
| **Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **143 017,4** | **19,4** | **123 729,3** | **86,5** |

**Основными причинами низкого уровня кассового исполнения** расходов на реализацию ФАИП (**81,8 %** объема лимитов бюджетных обязательств) стали: включение в ФАИП объектов, не готовых в соответствии с требованиями законодательства к началу строительства, некачественная разработка проектной документации, поздние сроки проведения конкурсных процедур, невыполнение обязательств подрядными организациями при отсутствии надлежащего контроля со стороны государственных заказчиков.

Таблица № 3

**Информация о показателях кассового исполнения ФАИП за 2018 год**

**в разрезе главных распорядителей**

млн. рублей

| **Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета** | **Объем ЛБО на 2018 год** | **Объем кассовых расходов** | **Уровень кассового исполнения, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **100 %** | | | |
| Минприроды России | 69,0 | 69,0 | 100 |
| Ространснадзор | 191,3 | 191,3 | 100 |
| Минтруд России | 750,2 | 750,2 | 100 |
| ФГБОУ ВО «РАНХиГС» | 2 231,6 | 2 231,6 | 100 |
| ФГБОУ ВПО «СПбГУ» | 482,0 | 482,0 | 100 |
| ФГБУК «Госфильмофонд» | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» | 7 084,0 | 7 084,0 | 100 |
| ФГБУК «Государственный Эрмитаж» | 288,8 | 288,8 | 100 |
| Минобороны России | 80 823,5 | 80 823,5 | 100 |
| Росздравнадзор | 6,3 | 6,3 | 100 |
| Роснедра | 1 203,3 | 1 203,2 | 100 |
| **99,6 % - 90 %** | | | |
| ГК «Росатом» | 23 690,8 | 23 584,3 | 99,6 |
| Минкавказ России | 4 713,3 | 4 556,1 | 96,7 |
| Генеральная прокуратура Российской Федерации | 1 465,1 | 1 411,7 | 96,4 |
| Минсельхоз России | 11 508,6 | 10 847,3 | 94,3 |
| Минстрой России | 7 792,1 | 7 321,8 | 94 |
| Росжелдор | 15 106,3 | 14 161,5 | 93,7 |
| Росавтодор | 187 400,5 | 174 599,0 | 93,2 |
| Минэнерго России | 3 219,5 | 2 937,1 | 91,2 |
| Ростуризм | 3 282,8 | 2 990,9 | 91,1 |
| **Ниже 90 %** | | | |
| Минэкономразвития России | 75 079,1 | 66 719,0 | 88,9 |
| Следственный комитет Российской Федерации | 1 988,1 | 1 695,6 | 85,3 |
| Росрыболовство | 501,2 | 424,7 | 84,7 |
| Верховный Суд Российской Федерации | 61,0 | 50,9 | 83,4 |
| Росгвардия | 9 813,4 | 8 103,3 | 82,6 |
| Минтранс России | 34 149,4 | 28 061,5 | 82,2 |
| **Ниже 80 %** | | | |
| Росгидромет | 686,4 | 538,8 | 78,5 |
| Росводресурсы | 4 523,6 | 3 528,3 | 78 |
| Росархив | 1 083,7 | 834,5 | 77 |
| Минздрав России | 28 880,0 | 21 942,0 | 76 |
| Управление делами Президента Российской Федерации | 42 649,8 | 31 966,6 | 75 |
| Россельхознадзор | 1 431,2 | 1 034,3 | 72,3 |
| Минспорт России | 18 491,7 | 13 028,4 | 70,5 |
| Росрезерв | 7 961,7 | 5 365,2 | 67,4 |
| Росавиация | 26 693,3 | 17 840,0 | 66,8 |
| МВД России | 11 570,3 | 7 571,1 | 65,4 |
| Минпросвещения России | 11 684,4 | 7 598,3 | 65 |
| Минобрнауки России | 16 167,0 | 9 823,2 | 60,8 |
| МИД России | 1 769,2 | 1 040,1 | 58,8 |
| Росморречфлот | 24 987,1 | 14 158,4 | 56,7 |
| ФМБА России | 5 052,2 | 2 783,0 | 55,1 |
| ФТС России | 648,5 | 346,6 | 53,5 |
| ГК «Роскосмос» | 16 416,2 | 8 261,6 | 50,3 |
| **Ниже 50 %** | | | |
| Росреестр | 1 407,5 | 653,3 | 46,4 |
| Минпромторг России | 5 212,4 | 2 378,9 | 45,6 |
| МЧС России | 2 241,2 | 988,7 | 44,1 |
| ФНС России | 4 172,4 | 1 828,8 | 43,8 |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 10 221,1 | 4 303,6 | 42,1 |
| Роспотребнадзор | 2 684,3 | 888,1 | 33,1 |
| Минкультуры России | 15 579,2 | 4 624,9 | 29,7 |
| ФССП России | 395,2 | 116,9 | 29,6 |
| ФСИН России | 3 091,1 | 521,0 | 16,9 |
| Минюст России | 374,0 | 3,8 | 1 |

Таблица № 4

**Информация об объемах лимитов бюджетных обязательств и кассовом исполнении расходов на реализацию ФАИП в разрезе госпрограмм   
и непрограммных направлений деятельности**

млн. рублей

| **Наименование госпрограммы** | **Объем ЛБО на ФАИП на 2018 год** | **Объем кассовых расходов на ФАИП** | **Уровень кассового испол-нения, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| **100 %** | | | |
| «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы (ГП-04) | 750,2 | 750,2 | 100 |
| «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» (ГП-43) | 363,0 | 363,0 | 100 |
| **98,8 % - 90 %** | | | |
| «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» (ГП-22) | 25 175,5 | 24 876,6 | 98,8 |
| «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года (ГП-35) | 5 604,3 | 5 447,0 | 97,2 |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ГП-05) | 6 265,4 | 5 992,5 | 95,6 |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (ГП-25) | 19 878,4 | 18 778,2 | 94,5 |
| *Непрограммное направление деятельности «Прокуратура Российской Федерации»* | 876,7 | 823,3 | 93,9 |
| «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы  (ГП-12) | 2 200,7 | 2 051,7 | 93,2 |
| «Развитие образования» (ГП-02) | 18 755,8 | 17 393,1 | 92,7 |
| *Непрограммное направление деятельности «Реализация функций иных федеральных органов государственной власти»* | 100 287,4 | 91 655,0 | 91,4 |
| **Ниже 90 %** | | | |
| «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период до 2020 года» (ГП-45) | 148 687,8 | 133 226,1 | 89,6 |
| «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ГП-28) | 7 231,8 | 6 344,1 | 87,7 |
| «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (ГП-26) | 501,2 | 424,7 | 84,7 |
| «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» (ГП-17) | 1 411,9 | 1 195,9 | 84,7 |
| *Непрограммное направление деятельности «Следственный комитет Российской Федерации»* | 1 821,3 | 1 528,9 | 83,9 |
| «Обеспечение государственной безопасности» (ГП-32) | 130,6 | 108,4 | 83,0 |
| «Развитие транспортной системы» (ГП-24) | 209 848,1 | 172 847,2 | 82,4 |
| **Ниже 80 %** | | | |
| «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы  (ГП-14) | 10 430,7 | 7 757,8 | 74,4 |
| *Непрограммное направление деятельности «Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов»* | 40 969,5 | 30 331,2 | 74,0 |
| «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года» (ГП-37) | 5 792,3 | 4 138,0 | 71,4 |
| «Развитие здравоохранения» (ГП-01) | 32 844,9 | 23 388,1 | 71,2 |
| «Развитие физической культуры и спорта» (ГП-13) | 18 491,7 | 13 028,4 | 70,5 |
| «Управление федеральным имуществом» (ГП-38) | 7 961,7 | 5 365,2 | 67,4 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (ГП-08) | 11 589,3 | 7 589,2 | 65,5 |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика» (ГП-15) | 2 477,5 | 1 525,7 | 61,6 |
| «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» (ГП-21) | 21 409,6 | 13 124,9 | 61,3 |
| «Развитие внешнеэкономической деятельности» (ГП-27) | 648,5 | 346,6 | 53,5 |
| **Ниже 50 %** | | | |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (ГП-10) | 3 955,8 | 1 867,8 | 47,2 |
| «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (ГП-16) | 1 153,9 | 511,9 | 44,4 |
| «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (ГП-39) | 4 172,4 | 1 828,8 | 43,8 |
| «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (ГП-11) | 19 497,1 | 8 138,5 | 41,7 |
| «Внешнеполитическая деятельность» (ГП-41) | 627,0 | 191,7 | 30,6 |
| «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы (ГП-20) | 3 757,0 | 1 101,8 | 29,3 |
| «Юстиция» (ГП-42) | 3 091,1 | 521,0 | 16,9 |
| «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (ГП-34) | 205,4 | 20,5 | 10 |
| **Кассовые расходы не осуществлялись** | | | |
| «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (ГП-23) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» (ГП-30) | 30,6 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 5

**Информация о показателях ввода в эксплуатацию объектов ФАИП за 2013 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Общее количество объектов ФАИП\*, ед.** | **Количество объектов, подлежавших вводу в эксплуа-тацию, ед.** | **Доля объектов, подлежавших вводу в отчетном году, в общем количестве,%** | **Количество**  **объектов, ед.** | | **Доля в общем количестве объектов, подлежавших вводу в отчетном году, %** | |
| **введенных в эксплуатацию  в срок** | **не введенных** | **введенных объектов** | **не введенных объектов** |
| 2013 | 3 086 | 897 | 29,1 | 528 | 369 | 58,9 | 41,1 |
| 2014 | 2 492 | 772 | 31,0 | 365 | 407 | 47,3 | 52,7 |
| 2015 | 1 834 | 557 | 30,4 | 281 | 276 | 50,5 | 49,5 |
| 2016 | 1 574 | 443 | 28,1 | 244 | 199 | 55,1 | 44,9 |
| 2017 | 1 354 | 408 | 30,1 | 263 | 145 | 64,5 | 35,5 |
| **2018** | **1345** | **398** | **29,6** | **217** | **181** | **54,5** | **45,5** |

Счетная палата неоднократно отмечала низкую динамику ввода в эксплуатацию объектов в течение года. Так, по итогам первого полугодия 2018 года было введено в эксплуатацию лишь 24 объекта, или **5,1 %** количества, предусмотренного к вводу в 2018 году, по итогам 9 месяцев 2018 года – 55 объектов, или 11,7 % (за первое полугодие и 9 месяцев 2017 года введено соответственно 14 объектов (3 %) и 38 объектов (7,9 %).

Не введены в эксплуатацию **Минкультуры России** и его подведомственными учреждениями48 из 49 объектов, запланированных к вводу в 2018 году, или 98 % количества, **Росавтодором** 22 объекта из 130 (16,9 %), **Росавиацией** – 17 объектов из 23 (73,9 %), **Росморречфлотом** – 13 объектов из 20 (65 %), **Минобрнауки России** 12 объектов из 20 (60 %), **Минпросвещения России** – 5 объектов из 6 (83,3 %), **Минздравом России** – 4 объекта из 12 (33,3 %), **Минэнерго России** – 2 объекта из 3 (66,7 %).

По результатам проектно-изыскательских работ, предусмотренных к завершению в 2018 году, не разработана проектная документация по 10 из 11 объектов **Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации,** или 90,9 % количества, отсутствуют положительные заключения государственной экспертизы по 14 из 33 объектов **Росавтодора** (42,4 %)**,** по 5 из 7 объектов **Росавиации** (71,4 %)**,** по 4 из 8 объектов **Росморречфлота** (50 %)**,** по 2 объектам **Росжелдора** (100 %)**.**

Таблица № 6

**Информация об основных недостатках при планировании расходов на реализацию ФАИП главными распорядителями средств федерального бюджета и Минэкономразвития России как координатором программы**

| **Наименование главного распорядителя** | **Основные недостатки** |
| --- | --- |
| **1. Включение объектов, не готовых к началу строительства (реконструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что приводит к резервированию средств федерального бюджета, исключению объектов из ФАИП в течение финансового года** | |
| Минэкономразвития России | По итогам 2018 года в ФАИП остались неснятыми ограничения в связи с **отсутствием пообъектной детализации** мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) Минэкономразвития России на сумму 51,0 млн. рублей (7 объектов);  инвестиционные проекты, по которым требование о принятии нормативных правовых актов не выполнено, в 2018 году составили 661,2 млн. рублей, или 0,8 % от общего объема бюджетных ассигнований на инвестиционные проекты Минэкономразвития России. |
| Минздрав России | По итогам 2018 года в ФАИП остались неснятыми ограничения по объектам:  «Строительство хирургического корпуса с инженерными коммуникациями и сооружениями ГБУЗ Ярославской области «Областная клиническая онкологическая больница», г. Ярославль (объем финансирования 200,0 млн. рублей) – **отсутствовало заключение государственной экспертизы проектной документации;**  «Строительство нового корпуса ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», г. Тула (объем финансирования 32,5 млн. рублей) - по причине недобросовестного выполнения работ подрядной организацией и **отсутствия положительных заключений государственной экспертизы** на корректировку проектной документации (заключение экспертизы проектной документации получено лишь в январе 2019 года). |
| Минкультуры России | По итогам 2018 года в ФАИП остались неснятыми ограничения в связи с **отсутствием утвержденной проектной документации** по 3 объектам:  приспособление для современного использования с элементами реставрации здания «Школы-студии (училища) при государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 30/2, стр. 5-6 (реконструкция реставрация) (с объемом финансирования 850,0 млн. рублей);  строительство учебного корпуса ФГБПОУ «Московское академическое художественное училище» (175,0 млн. рублей);  комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, строения 7, 8, 9, 10, 11) под музейно-административные здания (строительство) (90,5 млн. рублей). |
| Управление делами Президента Российской Федерации | В связи с **отсутствием нормативного правового акта** о предоставлении Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) субсидии на осуществление капитальных вложений на общую сумму 43,1 млн. рублей, указанные средства в полном объеме возвращены в федеральный бюджет. |
| Росархив | В связи с **отсутствием положительного заключения государственной экспертизы** **проектной документации** и положительного сводного **заключения о проведении публичного технологического аудита** по объекту «Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотодокументов» объем незавершенного строительства увеличился на 1 126,1 млн. рублей. |
| Росавиация | По причине **позднего получения положительных заключений государственной экспертизы** по объектам «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово». Объекты федеральной собственности (первая и вторая очередь строительства). II этап реализации, Московская область» (май 2018 года) и «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» (сентябрь 2018 года) утвержденные бюджетные назначения на 2018 год в объемах 699,7 млн. рублей и 300,0 млн. рублей не использованы. |
| Росрыболовство | Бюджетные ассигнования на осуществление инвестиций в создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия, в объеме 317,3 млн. рублей включены в ФАИП с отметкой о **необходимости принятия правового акта.** Кроме того, по объекту **отсутствовала утвержденная в установленном порядке проектная документация.** В связи с этим после издания Росрыболовством соответствующего приказа (от 24 июля 2018 г. № 501) объект не был включен в ФАИП. После получения отрицательного заключения государственной экспертизы на проектную документацию бюджетные ассигнования по предложению агентства были перераспределены Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 458-ФЗ на другие цели ведомства (в основном на оплату труда работников подведомственных учреждений в связи с повышением МРОТ). |
| Росморречфлот | В связи с **отсутствием пообъектной детализации** мероприятия «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы» в срок до 1 октября 2018 года Росморречфлоту сокращены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в объеме 100,0 млн. рублей. |
| **2. Существенное увеличение сроков строительства объектов** | |
| Минпромторг России | С 2015 года на 2018 год **перенесен срок ввода** **в эксплуатацию** 2 объектов Минпромторга России «Техническое перевооружение и реконструкция экспериментально-исследовательского комплекса (г. Москва) и техническое перевооружение комплекса испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 1-й этап» и «Техническое перевооружение комплекса испытательных стендов (г. Лыткарино Московской области), 2 этап» (бюджетные инвестиции в рамках ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 – 2010 годы на период до 2015 года» государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы»). Минпромторгом России не обеспечен ввод в эксплуатацию указанных объектов в 2018 году.  Произведенные расходы федерального бюджета с начала реализации мероприятий в сумме 2 869,1 млн. рублей (по этапу I – 2 139,8 млн. рублей, по этапу II – 729,3 млн. рублей) осуществлены без достижения результата. |
| Росавтодор,  Росавиация,  Росморречфлот,  Росжелдор | С 2018 года на более поздний период **перенесены сроки ввода в эксплуатацию,** а также разработки проектной документации:  Росавтодором - по 36 объектам, из них по 14 проектно-изыскательским работам,  Росавиацией - по 17 объектам, из них по 4 проектно-изыскательским работам,  Росморречфлотом - по 13 объектам, из них по 1 проектно-изыскательской работе,  Росжелдором - по 3 объектам, из них по 2 проектно-изыскательским работам. |
| **3. Включение объектов в ФАИП в IV квартале и в декабре 2018 года** | |
| Росводресурсы | В связи с поздними сроками внесения изменений в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» (**22 декабря 2018 года**) в части интеграции в нее приоритетного проекта «Оздоровление Волги» бюджетные ассигнования на проведение ПИР по 6 объектам в объеме 31 млн. рублей не исполнены (по ним до конца года в ФАИП сохранилась отметка о необходимости принятия нормативного правового акта). |
| ФМБА России | Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 840,0 млн. рублей, предусмотренные согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1692 на приобретение объектов недвижимого имущества в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения деятельности федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства», **изменения в ФАИП внесены лишь в конце декабря 2018 года** (письмо Минэкономразвития России от 29 декабря 2018 г. № 39388-АТ/Д17и) |

Таблица № 7

**Информация об основных нарушениях и недостатках, допущенных при реализации ФАИП в 2018 году**

| **№ п/п** | **Нарушения или недостатки при реализации ФАИП** |
| --- | --- |
| **Использование средств федерального бюджета на осуществление капитальных вложений без достижения результата** | |
| 1. | **ФБУК «Государственный Эрмитаж»** в 2018 году **не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предоставленных на осуществление капитальных вложений** в объект «Строительство комплекса зданий производственной базы и фондохранилища - III очередь, IV этап строительства (2-й этап III очереди строительства) по адресу: г. Санкт-Петербург, Заусадебная улица, дом 37, литера А». Так, кассовые расходы в 2018 году исполнены на уровне 39,5 % объема бюджетных ассигнований (703,4  млн. рублей). Остатки в сумме 425,9 млн. рублей, образовались в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. В соответствии с подписанными актами строительно-монтажные работы на объекте приостанавливались на 803 календарных дня. Срок реализации данного мероприятия в ФЦП «Культура России (2012 - 2018 годы)» установлен на 2017 год. Техническая готовность объекта на 1 января 2019 года составляет 55 %. В ФАИП на 2018 год мероприятие не включено. На момент проверки **публичный технологический и ценовой аудит в отношении данного объекта не проведен** и планируется после корректировки проектной документации - на II - III кварталы 2019 года. Учитывая время, необходимое на корректировку проектной документации с повторным прохождением государственной экспертизы и на проведение публичного технологического аудита, имеются риски существенного увеличения сроков строительства объекта. Кроме того выявлены риски увеличения сметной стоимости строительства объекта: общий объем принятых и оплаченных ФГБУК «Государственный Эрмитаж» работ, потребность в которых возникла в результате уточнения проектных решений, составила 27,5 млн. рублей, что превышает на 14,0 млн. рублей объем резерва средств на непредвиденные работы и затраты, установленный договором на строительство объекта (по данным учреждения, оплата осуществляется за счет экономии средств строительных работ по конструктивной части (монолита). |
| 2. | **Росрыболовством** до настоящего времени не решен вопрос о дальнейшем использовании 6 судов морского класса (с технической готовностью от 50 % до 90 %), начатых строительством в 2002 – 2010 годах, корпуса которых и находящееся на них оборудование при отсутствии решения о консервации пришли в негодность и утратили рыночную стоимость, в результате чего неэффективные расходы за счет средств федерального бюджета составили 506,0 млн. рублей. |
| 3. | **Минспортом России** не используются результаты выполненных в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство и создание федерального тренировочного центра в среднегорье в «Ергаки» (Красноярский край)», что свидетельствует о неэффективном использовании федеральных ресурсов, созданных за счет средств федерального бюджета, в размере 235,8 млн. рублей. |
| 4. | По состоянию на 1 января 2019 года у отдельных главных распорядителей средств федерального бюджета в составе незавершенного строительства числятся **затраты на разработку проектной документации, с применением которой не созданы объекты капитального строительства и не планируется их создание**.  Так, в составе незавершенного строительства **Росавиации** по состоянию на 1 января 2019 года числятся затраты в сумме 1 671,5 млн. рублей на разработку проектной документации по 28 объектам, строительство (реконструкция) которых не осуществлялось, **Минтранса России** – 917,6 млн. рублей (по 29 объектам), **Росморречфлота** – 199,1 млн. рублей (по 16 объектам), **Росжелдора** - 423,8 млн. рублей (по 10 объектам).  По состоянию на 1 января 2019 года на балансе учреждений **ФСИН России** числится проектная документация на строительство и реконструкцию объектов уголовно-исполнительной системы на общую сумму 411,5 млн.  рублей, разработанная за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 -2016 годы)», с использованием которой не созданы объекты строительства (объекты незавершенного строительства) и не предполагается их дальнейшее возведение.  По состоянию на 1 января 2018 года на балансе **Росстата** числились два объекта незавершенного строительства (расходы на проектную документацию по реконструкции административных зданий территориальных органов Росстата) на общую сумму 3,7 млн. рублей. Указанная документация разработана за счет средств федерального бюджета, выделенных в 2009 году в рамках ФЦП «Развитие государственной статистики России в 2007 - 2011 годах». Согласно плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Федеральной службе государственной статистики, утвержденному руководителем Росстата 14 июля 2017 г. № 77-у, предусмотрено списание указанной проектной документации в связи с проводимой оптимизацией площадей. |
| 5. | **Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации** в 2018 году списаны произведенные до 2018 года затраты на разработку проектной документации на общую сумму 59,5 млн. рублей по 10 объектам. Кроме того, установлены факты неэффективного использования средств федерального бюджета на общую сумму 118,9 млн. рублей, направленные на разработку проектной документации по 10 объектам, по которым строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 - 2020 годах не планируется. |
| **Нарушения Градостроительного кодекса Российской Федерации** | |
| 1. | В нарушение частей 1 и 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации **строительство осуществлялось при отсутствии разрешений на строительство,** например:  3 объектов **Управления делами Президента Российской Федерации** (реконструкция котельной, строительство глубоководного выброса очищенных сточных вод и очистных сооружений ФГБУ «Дом отдыха «Туапсе» Управления делами Президента Российской Федерации и реконструкция здания ФГБУ «Автобаза № 2» Управления делами Президента Российской Федерации);  1 объекта **Минобрнауки России** («Лаборатория клонального микроразмножения с биотронным комплексом, пос. Михнево, Московская область»). |
| 2. | **Использование объектов строительства осуществлялось при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию,** например:  в нарушение части 1 и части 2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в помещении по адресу: Краснодарский край, ул. Ставропольская, 77/2, размещались сотрудники Государственной инспекции труда в Краснодарском крае (**Роструд**) в период с июля 2017 года по декабрь 2018 года;  осуществлялось использование объекта **Россельхознадзора** - «Реконструкция зданий ФГБУ «Калининградская МВЛ», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Танковая, дом 15. 2 этап»;  подведомственным **Минпросвещения России** ФГБОУ «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков» в г. Геленджик в нарушение требований статьи 39 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также части 6 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, эксплуатируются без разрешения на ввод в эксплуатацию 5 объектов, в том числе 2 учебно-жилых корпуса, законченные строительством в период 2000 - 2005 годов. |
|  | В нарушение требований части 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», пункта 2 Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. № 802, **не обеспечена консервация объектов незавершенного строительства, работы на которых прекращены на срок более 6 месяцев,** например: **Минтранс России** – 30 объектов с объемом вложений 13,3 млрд. рублей, **Росавиация** – 13 объектов (4,3 млрд. рублей), **Росавтодор** – 53 объектов (3,0 млрд. рублей), **Росморречфлот** – 5 объектов (6,3 млрд. рублей), **Минэнерго России**– 1 объект (1,5 млрд. рублей), а также Минэкономразвития России (5 объектов), ФСИН России (5 объектов), ФССП России (1 объект), подведомственные учреждения Росреестра (3 объекта), ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (2 объекта), РАН (1 объект). |
| **Нарушения правил и условий предоставления субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)** | |
| 1. | В нарушение абзаца 3 и 4 части 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому в соглашении о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению государственных контрактов должны содержаться цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства, соответствующие объему, предусмотренному ФАИП, заключенное **соглашение о передаче полномочий содержало объемы бюджетных инвестиций и объекты, не соответствующие ФАИП.**  Так, в соответствии с Соглашением о передаче полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности от 30 июня 2015 года (с изменениями), заключенным **Минэнерго России** с ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, в 2018 году объем бюджетных инвестиций предусмотрен в размере 3 088,6 млн. рублей на реализацию 1 объекта капитального строительства – «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)».  При этом в ФАИП в 2018 году предусмотрена реализация ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 2 объектов капитального строительства с общим объемом финансирования 2 937,0 млн. рублей: «Высоковольтная линия 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань)» (2 836,7 млн. рублей) и «Сооружение электросетевого Энергомоста Российская Федерация - полуостров Крым. Высоковольтная линия 500 кВ Кубанская-Вышестеблиевская (Тамань) с расширением подстанции 500 кВ Кубанская, строительство подстанции 500 кВ Вышестеблиевская» (100,3 млн. рублей). |
| **Нарушения Правил формирования и реализации ФАИП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716** | |
| 1. | В нарушение пункта 30 Правил формирования и реализации ФАИП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716, Минстрой России направил в Минэкономразвития России по двум объектам капитального строительства Иркутской области предложения по внесению изменений в данные об объектах капитального строительства, включенных в ФАИП на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в части снятия установленного ограничения на перечисление субсидии субъектам Российской Федерации в рамках реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы», которые не соответствуют показателям положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и соглашения, заключенного **Минстроем России** и Правительством Иркутской области (отклонение более чем в 12 раз). |
| 2. | В нарушение пункта 7 Порядка формирования и ведения информационного ресурса федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 19 мая 2014 г. № 278 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы», **Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации** не представлены в Минэкономразвития России в месячный срок с даты доведения выписки из ФАИП сведения по каждому объекту капитального строительства, указанные в пункте 5 указанного Порядка. Представленные сведения по 7 введенным в эксплуатацию в 2018 году объектам не были включены в информационный ресурс ФАИП из-за выявленных Минэкономразвития России неточностей;  в нарушение пункта 7.1 указанного Порядка в федеральную государственную систему «Комплекс инструментальных средств, обеспечивающих формирование Федеральной адресной инвестиционной программы» (КИС ФАИП) **Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, Росреестром, Госкорпорацией «Роскосмос»** не направлялись ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, фотографии объектов капитального строительства (с указанием даты съемки), иллюстрирующие ход строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), а также введенных в эксплуатацию объектов и приобретенных зданий; электронные (сканированные) версии документов по каждому объекту капитального строительства. |
| **Иные нарушения и недостатки** | |
| 1. | Установлены факты **представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Минэкономразвития России недостоверных сведений** о ходе реализации ФАИП за 2018 год, например:  объекты «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво»  (2-й этап), г. Калининград, Калининградская область» и «Реконструкция аэропортового комплекса (Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск» в форме 1 и 2 отчета **Росавиации** о ходе реализации ФАИП за 2018 год отражены как полностью введенные в эксплуатацию. Вместе с тем отдельные совокупности объектов по указанным объектам реконструкции в 2018 году не введены, в том числе: по объекту «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (2-й этап), г. Калининград, Калининградская область» отсутствует разрешение на ввод совокупности объектов № 2; по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск» отсутствует разрешение на ввод совокупности объектов № 3;  в отчете **Минобрнауки России** содержались недостоверные сведения в части кассовых расходов, также в нем не отражены произведенные  ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» расходы на строительство объекта «Лаборатория клонального микроразмножения с биотронным комплексом, пос. Михнево, Московская область», который исключен из ФАИП в декабре 2018 года;  в отчете **Минспорта России** приведена недостоверная информация о количестве введенных в эксплуатацию объектов. В отчете указано, что в отчетном периоде введены в эксплуатацию 62 объекта, в то время как фактически введено 63 объекта. |
| 2. | В нарушение статей 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках исполнения государственного контракта от 27 октября 2015 г. № 501 **Управлением Росреестра** по Калужской области на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25 декабря 2015 г. № 6 приняты и оплачены работы по строительству, в том числе оплачена закупка свай, параметры которых не соответствуют проектной и рабочей документации, в количестве 596 шт. и работы по их погружению на общую сумму 6,3 млн. рублей. При этом в целях устранения указанных нарушений Управлением Росреестра по Калужской области заключены государственные контракты на корректировку проектной и рабочей документации, что привело к дополнительному расходованию средств федерального бюджета в размере 0,2 млн. рублей.  Указанные нарушения, выявленные Ростехнадзором, **привели к остановке строительных работ.** |

Таблица № 8

**Информация об объемах незавершенного строительства за счет средств федерального бюджета по итогам 2018 года**

млн. рублей

| **Наименование** | **На 1 января 2018 года** | **На 1 января 2019 года** | **Доля в общем количестве** | **Изменение за  2018 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **объем** | % |
| **Общий объем незавершенного строительства** | **2 482 871,9** | **2 372 440,8** |  | **-110 431,1** | **- 4,4** |
| Количество главных распорядителей средств федерального бюджета | 60 | 60 |  | - | - |
| **Количество объектов незавершенного строительства, ед.** | **12 072** | **12 752** | **100 %** | **+680** | **+ 5,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| строительство объектов не начиналось | 3 320 | 3 257 | 25,5 % | - 63 | - 1,2 |
| строительство ведется | 2 901 | 2 712 | 21,3 % | - 189 | - 6,5 |
| приостановлены | 1 983 | 1 935 | 15,2 % | - 48 | - 2,4 |
| в т.ч. законсервированы | 59 | 52 |  | - 7 | -11,9 |
| завершены строительством и введены в эксплуатацию, но государственная регистрация прав на которые не начата либо не завершена | 2 340 | 2 885 | 22,6 % | + 545 | + 23,3 |
| предусмотрено к выбытию (списанию, сносу, передаче), проводятся процедуры по приватизации (продаже), передаче в концессию | 362 | 290 | 2,3 % | - 72 | -19,9 |
| информация отсутствует | 1 166 | 1 673 | 13,1 % | + 507 | +43,5 |