## Slide 1
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРУ, КИНЕМАТОГРАФИЮ И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Экспертно-аналитическое мероприятие
«Анализ реализации предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в 2016 году» в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях (53 субъекта Российской Федерации)»
Контрольное мероприятие
«Проверка реализации предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в 2016 году, а также порядка предоставления и распределения субсидий на реализацию указанных мероприятий в 2017 году»
аудитор Счетной палаты Российской Федерации Филипенко А.В.

## Slide 2
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
85 органов государственной власти субъектов РФ (по запросу) – из них 65 участники Программы
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
Министерство образования и науки Российской Федерации (камерально)
Администрация Липецкой области
Объекты мероприятий
проанализированы формы федерального статистического наблюдения в отношении 85 субъектов РФ;
проведен социальный опрос Счетной палаты, в котором приняло участие более 300 человек из 48 различных субъектов РФ
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЬНОГО И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 3
Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1):
совместно с органами государственной власти субъектов РФ разработать и утвердить программу содействия созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, предусмотрев источники ее финансирования Срок- 1 июля 2015 г.
Программа «Содействие созданию в субъектах РФ(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы» утверждена Распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-р
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Задачи Программы:
обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций;
перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше
Программой предусмотрено совершенствование условий и организации обучения, внедрение ФГОС общего образования и оснащение ученических мест в школах
!

## Slide 4
Минобрнауки России | Бюджетные ассигнования на 2016 год | Кассовое исполнение на 1 января 2017 года
 | 25 000,0 млн. рублей | 24 983,2 млн. рублей или 99,9 %
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА:
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
План по вводу объектов | Плановая мощность, тыс. мест | Введено объектов (получены разрешения на ввод в эксплуатацию) | Принято объектов по актам приемки законченного строительством объекта | Фактическая мощность, тыс. мест
62 | 48,8 | 54 | 6 | 47,4
Плановое количество созданных мест/ в построенном (приобретенном) здании, тыс. мест | Факт по количеству созданных мест, тыс. мест |  |  | 
 | По данным Минобрнауки России |  | По данным субъектов РФ | 
 | всего | в том числе строительство (приобретение) | всего | в том числе строительство (приобретение)
154,1/ 48,8 | 167,9 | 57,6 | 174,0 | 47,4

## Slide 5
Субъект РФ | Объем финансового обеспечения мероприятий, в млн. рублей |  |  |  | Объем невыполненного обязательства субъекта РФ, в млн. рублей
 | Плановый по соглашению |  | Фактический по соглашению |  | 
 | Всего | в т.ч. за счет бюджета региона | Всего | в т.ч. за счет бюджета региона | 
Архангельская область | 248,1 | 114,1 | 233,9 | 107,0 | 0,6
Калининградская область | 1 990,3 | 1 281,0 | 714,3 | 5,0 | 454,7
Республика Калмыкия | 1 226,7 | 598,2 | 628,4 | 0,0 | 306,5
Краснодарский край | 546,5 | 306,8 | 306,8 | 67,1 | 105,1
Липецкая область | 1 217,1 | 657,0 | 768,3 | 208,3 | 206,5
Московская область | 872,9 | 517,4 | 867,3 | 511,9 | 2,3
Республика Мордовия | 1 596,3 | 955,9 | 765,0 | 124,6 | 333,5
Новгородская область | 864,3 | 259,3 | 726,3 | 121,3 | 96,6
Пензенская область | 1 113,2 | 571,3 | 571,3 | 29,5 | 263,7
Самарская область | 2 052,2 | 1 190,3 | 1 672,4 | 810,5 | 159,5
Смоленская область | 382,3 | 114,7 | 345,0 | 77,4 | 26,1
Республика Татарстан | 814,2 | 497,3 | 812,9 | 495,9 | 0,5
Томская область | 1 078,7 | 580,3 | 1 017,6 | 519,2 | 28,2
Удмуртская Республика | 1 458,7 | 1 026,9 | 981,3 | 549,5 | 141,3
Ульяновская область | 393,1 | 117,9 | 286,6 | 11,4 | 74,5
Челябинская область | 809,4 | 400,0 | 739,1 | 329,7 | 35,5
Подготовлено уведомление в Минфин России на общую сумму 2 235,3 млн. рублей
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТАМИ РФ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

## Slide 6
17 субъектами РФ обязательство нарушено
Обязательством субъекта РФ является направление субсидии на возмещение части затрат бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году на проведение строительства либо приобретение (выкуп) не менее одного здания общеобразовательных организаций, а также на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках региональной программы, а высвободившиеся в связи с этим средства бюджета субъекта РФ направлять на цели региональной программы
Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Пермский край, Белгородская, Вологодская Иркутская, Калужская, Кировская, Новгородская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская области
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУБЪЕКТАМИ РФ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ СУБЪЕКТА РФ

## Slide 7
Стоимость одного места в зависимости от мощности рассчитывается путем интерполяции по приведенной формуле с применением повышающих/ понижающих коэффициентов
Размер субсидии (Si) определяется по формуле:
Расчетная потребность субъекта РФ в возмещении затрат, связанных со строительством либо приобретением (выкупом) одного здания (Z i рассчитывается на основании нормативов цены строительства (НЦС) «Объекты народного образования», утвержденных приказом Минстроя России № 506/пр )
РАСЧЕТЫ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМ РФ
Наименование и размер коэффициента | Количество субъектов РФ, к которым применен коэффициент | 
 | Минобрнауки России | Счетная палата
коэффициент наличия дополнительных функциональных помещений и оснащения высокотехнологичным учебным оборудованием – 1,25 | 8 | 35
коэффициент условий стесненной застройки - 1,03 | 0 | 10
Применение поправочных повышающих / понижающих коэффициентов при определении размера субсидии субъектам РФ Минобрнауки России и Счетной палатой различно, например, в 2016 году:

## Slide 8
* Республики Адыгея, Башкортостан, Алтай, Ингушетия, Калмыкия , Коми, Татарстан, Тыва, Хакасия, Удмуртская, Чеченская Республики, Краснодарский , Красноярский, Приморский, Пермский, Забайкальский, Камчатский края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Калининградская , Кемеровская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
** Республика Дагестан, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия) , Чувашская Республика, Алтайский край, Архангельская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Псковская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Томская области
Годы реализации | Количество субъектов, размер субсидии которым завышен | Количество субъектов, размер субсидии которым занижен | Сумма завышения (занижения), млрд. рублей
2016 | 36 * | 20 ** | 2,1
2017 | 29 | 28 | 6,7
РАСЧЕТЫ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМ РФ

## Slide 9
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ
Годы | ГП «Развитие образования», мест | Программа по созданию новых мест в школах, мест | Приоритетный проект, мест
2016 | 98 000 | 711 623 | -
2017 | 98 000 | 681 608 | 46 997
2018 | 98 000 | 649 407 | 844 109
2019 | 792 983 | 792 983 | 1 806 958
2020 | 792 897 | 792 897 | -
Всего | 1 879 880 | 3 628 518 | 2 698 064
по данным Минобрнауки России
66 тыс. мест
по данным ГП Алтайского края
164 тыс. мест
Прогнозная потребность в создании новых мест в Алтайском крае к 2025 г.
Отсутствует взаимосвязь прогноза Минобрнауки России с данными госпрограмм субъектов РФ

## Slide 10
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РФ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ
Подпункт «в» пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях:
наличие региональной программы, сформированной на период 2016 - 2025 годов
9 субъектов РФ сформировали региональные программы не до 2025 г.:
При этом, указанные региональные программы признаны соответствующими требованиям, установленным Правилами
!
Субъекты РФ | Утвержденная государственная программа
Республика Адыгея | на 2014 – 2020 гг.
Республика Калмыкия | на 2016 - 2020 гг.
Республика Марий Эл | на 2013 – 2020 гг.
Республика Хакасия | на 2016 - 2020 гг.
Ханты-Мансийский АО – Югра | на 2016 - 2020 гг.
Курганская область | на 2016 - 2020 гг.
Липецкая область | на 2014 – 2020 гг.
Саратовская область | на 2014 – 2020 гг.
Калининградская область | на 2016 - 2020 гг.

## Slide 11
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2-Ю СМЕНУ
Годы | Обучающихся во 2 смену в РФ, тыс. человек (по данным формы № ОО-1)
2015 | 1 875,3
2016 | 1 885,5
Субъекты РФ, получавшие субсидию в 2016 г.
Количество обучающихся во 2 смену увеличилось на 10,4 тыс. человек
Субъекты РФ, не получавшие субсидию в 2016 г.
Количество обучающихся во 2 смену уменьшилось на 0,2 тыс. человек
Год | Обучающиеся в зданиях требующих капитального ремонта, тыс. человек
2015 | 1 889,6 (по данным формы Д-4)
2016 | 1957,6 (по данным субъектов РФ)
Планируемое число введенных школьных мест к 2020 г., тыс. мест | Обучающиеся во 2 смену в 2016 г., тыс. человек | Обучающиеся в зданиях требующих капитального ремонта, тыс. человек
4,2 | 12,6 | 0,6
Например, в Липецкой области
+68,0

## Slide 12
НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Градостроительный кодекс РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ)
Ст. 14 ч. 3, ст. 19 ч. 1 и ст. 23 ч. 3 : «Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, генеральные планы поселений и городских округов должны содержать карты планируемого размещения объектов регионального и местных значений в области образования».
В 20 из 65 субъектов РФ-участников Программы 2016 – 2017 гг. в схемах территориального планирования (генеральных планах) отсутствуют карты, на которых отражены объекты образования:
Удмуртская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чувашская Республики, Республика Дагестан, Республика Коми, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Псковская, Свердловская, Белгородская, Брянская и Владимирская области
В части объектов регионального значения:
В части объектов местного значения:
Республики Бурятия, Башкортостан, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Челябинская и Липецкая области
Например, износ школы в с. Пятницкое Липецкой области, где обучается 60 детей, составляет 65 %, перевод учащихся из школы в близлежащую невозможен в связи с необеспеченной транспортной доступностью , при этом строительство школ в данном селе не запланировано
!

## Slide 13
Субъекты РФ, не получавшие субсидию в 2016 г. | Общая численность обучающихся в 2016 г., человек | Численность обучающихся во вторую смену в 2016 г., человек | Отношение (%)
Еврейская автономная область | 20 351 | 2 563 | 12,6
Кабардино-Балкарская Республика | 95 424 | 9 860 | 10,3
Магаданская область | 16 411 | 2 799 | 15,2
Ненецкий автономный округ | 6 243 | 627 | 10,0
Омская область | 211 214 | 27 256 | 12,9
Республика Бурятия | 135 431 | 29 461 | 21,7
Республика Крым | 186 447 | 13 302 | 7,1
Ростовская область | 406 988 | 58 958 | 14,5
г. Севастополь | 39 114 | 2 864 | 7,3
Ставропольский край | 277 684 | 42 374 | 15,3
Тульская область | 132 722 | 2 049 | 1,5
Тюменская область | 180 110 | 20 507 | 11,4
Чукотский автономный округ | 7 453 | 404 | 5,4
Ярославская область | 125 826 | 13 258 | 10,5
СУБЪЕКТЫ РФ, НЕ ЗАЯВИВШИЕСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ В 2016 ГОДУ, ПРИ ЭТОМ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2 СМЕНУ В КОТОРЫХ ВЫРОСЛО

## Slide 14
Субъекты РФ, не получавшие субсидию в 2016 г. | Общая численность обучающихся в 2016 г., человек | Численность обучающихся во вторую смену в 2016 г., человек | Отношение (%)
Приморский край | 207 521 | 35 193 | 17,0
Республика Адыгея | 48 234 | 7 102 | 14,7
Республика Алтай | 35 247 | 9 171 | 26,0
Республика Коми | 100 671 | 10 068 | 10,0
Республика Карелия | 68 133 | 2 007 | 3,0
Ивановская область | 95 623 | 8 378 | 8,8
СУБЪЕКТЫ РФ, НЕ ЗАЯВИВШИЕСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ В 2016 ГОДУ, ПРИ ЭТОМ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2 СМЕНУ В КОТОРЫХ ВЫРОСЛО
6 субъектов РФ, изначально включенные в Программу в 2016 году, отказались от участия в ней, при этом 4 региона из них имеют высокий процент обучающихся во вторую смену

## Slide 15
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ РАСХОДОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ РФ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Подпункт «в» пункта 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ новых мест
в общеобразовательных организациях:
использование типовой проектной документации из соответствующего реестра Минстроя России
В 2016 г. 6 субъектов РФ не использовали типовую проектную документацию при строительстве или приобретении зданий школ:
Удмуртская Республика
Камчатский край
Брянская область
Липецкая область
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО – Югра
Объект «Строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Красногорка г. Бор Нижегородской области» внесен в реестр типовой проектной документации приказом Минстроя России от 19 января 2016 г. № 13/пр
не соответствует нормам СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»*
* Согласно письму от 20 марта 2017 г. № ИЗ-13-13-1416 за подписью Председателя Правительства Республики Калмыкия И. Зотова, Республикой выбран указанный типовой проект, в ходе взаимодействия с разработчиком проектной документации проект был отклонен ОАО «Проектный институт Калмыкии» как противоречащий нормам СанПин 2.4.2.2821 – 10 в части отсутствия, в том числе: помещений для 4-ых классов начальной школы; изоляции помещений начального блока; лифтов для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

## Slide 16
СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ОДНОГО МЕСТА ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ
Субъект РФ | Стоимость строительства, млн. руб. | ∆, %
Республика Башкортостан | 1 005,7 | +25,5
Белгородская область | 749,3 | 
При мощности в 1000 мест
Субъект РФ | Стоимость строительства, млн. руб. | ∆, %
Псковская область | 1 090,0 | +26,1
Новгородская область | 864,3 | 
При мощности в 1350 мест
Стоимость создания места варьируется от 133 тыс. рублей в Архангельской области до 1,5 млн. рублей в Камчатском крае
Средняя расчетная стоимость создания одного места в РФ
строительство = 695 тыс. рублей
приобретение = 730,0 тыс. рублей
Наименование оборудования для школы, согласно перечню Минобрнауки России (приказ от 30 марта 2016 г. № 336) | Стоимость средств обучения и воспитания, тыс. рублей
интерактивная панель | 45,8 - 1 094,5
программно-аппаратный комплекс для учителя начальной школы | 26,4 - 428,9
лаборатории для начальных классов по естествознанию | 3,0 - 247,6
электронные средств для кабинета истории и обществознания | 0,5 - 371,3

## Slide 17
НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РФ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Заявки ряда субъектов РФ содержали информацию о наличии в составе планируемых объектов мест для детских садов и центров дополнительного образования
Субъект РФ | Характеристики объекта | Всего мест | Из них, дошкольных
2016 год |  |  | 
Забайкальский край | Школа с детским садом | 225 | 33
Камчатский край | Школа с детским садом | 265 | 85
Липецкая область | Школа с центром дополнительного образования | 177 | -
Московская область | Школа с центром дополнительного образования | 825 | -
Республика Марий Эл | Школа с детским садом | 228 | 36
Республика Мордовия | Школа с центром дополнительного образования | 1 450 | -
Ульяновская область | Школа с детским садом | 420 | 120
2017 год | 
Владимирская область | Школа с детским садом
Вологодская область | Школа с центром дополнительного образования
Московская область | Школа с центром дополнительного образования
Пермский край | Школа с детским садом
Республика Саха (Якутия) | Школа с детским садом
Послание Президента РФ Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года: «….И еще один острый вопрос - это переполненность школ и классов. Сегодня около двух миллионов школьников учатся во вторую смену. Есть школы и с третьей сменой. А в ближайшие годы за счет повышения рождаемости возрастет еще на 2,5 миллиона человек…»
!

## Slide 18
Наименование субъекта РФ | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов РФ, из них количество мест в построенном или приобретённом (выкупленном) здании |  | Объем средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет, тыс. рублей
 | план | факт | план | факт | 
Смоленская область | 92,3 | 89,6 | 5 616/660 | 4 834/660 | 901,94
Республика Тыва | 69,2 | 68,0 | 825/825 | 0/0 | 27 552,64
Республика Калмыкия | - |  | 1 000/1 000 | 0/0 | 25 138,32
Архангельская область | - |  | 2 971/860 | 2 032/860 | 802,09
ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, РАССЧИТАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 16 ПРАВИЛ № 999
Смоленской, Архангельской областей, Республиками Тыва и Калмыкия в срок до 1 июня 2017 года возврат 54 394,99 тыс. рублей в федеральный бюджет не обеспечен.
!

## Slide 19
НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАМИ КАЛМЫКИЯ И ТЫВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МЕСТ В 2016 ГОДУ
Субъект РФ | Объем предоставленной субсидии, млн. руб. | Фактическое освоение, млн. руб. | Кол-во мест, планируемых к вводу за счет субсидии | Фактическое кол-во введенных мест | Техническая готовность объектов на 1 января 2017 г.
Республика Калмыкия | 628,5 | 628,5 | 1000 | 0 | 68 %
Республика Тыва | 682,9 | 682,9 | 825 | 0 | 63,2 %
Пункт 2.3.3. Соглашений: … обеспечить достижение показателя результативности
«Кол-во созданных мест в построенном или приобретенном здании общеобразовательной организации»

## Slide 20
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СО СТОРОНЫ МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ НЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ
Построена и введена в эксплуатацию школа мощностью 1 175 мест
Распоряжение Правительства РФ от 25.11.2016 № 2510-р
Самарской области дополнительно выделены 381,2 млн. рублей на строительство школы на 1 500 мест
Минобрнауки России требования о возврате части субсидии в связи с невыполнением показателя результативности использования субсидии в адрес Минфина России не предъявлены
Минобрнауки России
Самарская область
Х

## Slide 21
В нарушение пункта 10 Правил Минобрнауки России увеличен размер субсидии Липецкой области на 107,8 млн. рублей на возмещение расходов по реконструкции объекта
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАОУ СОШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА
Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение
«Кол-во созданных мест в построенном или приобретенном здании общеобразовательной организации» | 900 | 977
877 мест –строительство
100 мест –реконструкция
Фактическая стоимость объекта –
176 млн. рублей
Стоимость объекта по проектной документации, внесенной в реестр Минстроя России – 134,5 млн. рублей
Причины отклонений:
применение индексов изменения сметной стоимости, утвержденных ФГУ «ФЦЦС» по Липецкой области от 21.12.2015, превышающих индексы Минстроя;
проведение работ, не предусмотренных типовой проектной документацией, внесенной в реестр Минстроя России

## Slide 22
В бассейне проведены лишь первоначальные работы,
протечки потолка в спортзале;
оборудование было не смонтировано и размещено в складском помещении
Разрешение на ввод в эксплуатацию Школы в 29 микрорайоне г. Липецка выдано 7 декабря 2016 года в нарушение ст. 55 Градостроительного кодекса
СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

## Slide 23
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Не соблюдаются
 | 2014 год |  | 2016 год | 
 | школы | классы | школы | классы
РФ | 2 715 | 24 887 | 2 540 | 26 539
Липецкая область | 215 | 2 311 | 229 | 3 435
СНиП 31-06-2009 по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования
 | Отсутствует |  |  | 
 | видео-наблюде-ние | контроль доступа на территорию | ограждение террито-рии | кнопка сигна-лизации
РФ | 8 688 | 18 875 | 1 010 | 5 256
Липецкая область | 113 | 230 | 17 | 43
НЕСОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ И БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛАХ

## Slide 24
Мониторинг и аналитическое обеспечение Программы должно осуществляться организацией, отобранной в соответствии с положениями 44-ФЗ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
Государственное задание подведомственного учреждения Минобрнауки ФГБУ Дирекция «Школа-2025» утверждено 25 января 2016 года
В нарушение постановления РФ № 640
Установленные работы отсутствовали в Ведомственном перечне Министерства
!
Указанные работы осуществлялись ФГБУ Дирекция «Школа-2025» в рамках госзадания.
В нарушение распоряжения РФ № 2145-р
В 43 субъектах РФ Дирекцией проведены проверки реализации мероприятий, при этом данные нарушения не выявлялись

## Slide 25
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА, ПРОВЕДЕННОГО СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ РФ
Вопрос: «Устраивает ли Вас, что ребенок обучается во вторую (третью) смену?»
Chart: 
| Возвращается с занятий в темное время суток | Не может посещать организации допобразования детей | Прочее
Продажи | 38.2 | 43.1 | 18.7
Вопрос: «За что Вам приходилось платить?»
Chart: 
| За ремонт учебных кабинетов | Проведение дополнительных / внеурочных занятий | Прочее
Продажи | 34.8 | 23.9 | 41.3
Вопрос: «Есть ли возможность заниматься в кружках при школе бесплатно?»
Chart: 
| Да | Нет
Столбец1 | 59.1 | 40.9
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями обучения в школе?»
Chart: 
| Да | Текущий ремонт бы не помешал | Школа требует капитального ремонта | Школа в аварийном состоянии | Туалеты размещены на улице
Столбец1 | 27.3 | 50.3 | 19.9 | 1.4 | 1.1

## Slide 26
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЙ
1. Утвердить отчеты Счетной палаты Российской Федерации о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятий
2. Направить представления в: Министерство образования и науки Российской Федерации и администрацию Липецкой области
3. Направить уведомление в Министерство финансов Российской Федерации
4. Направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
5. Направить письмо в Контрольно-счетную палату Липецкой области
6. Направить письмо в Роспотребнадзор
7. Направить письмо заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
8. Направить письмо Первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В.Кириенко
9. Направить отчет о результатах контрольного и экспертно-аналитического мероприятий и информацию об основных итогах контрольного и экспертно-аналитического мероприятия в Совет Федерации Федерального Собрания РФ и Государственную Думу Федерального Собрания РФ
Предлагаю: